ОТ 03.09.2018Г. №334-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В УСТЬ-КУТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", ст. ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации УКМО от 30.08.2013 № 1317-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования, их формирования и реализации, оценки эффективности их реализации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2019–2021 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admin-ukmo.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования Метенкину Г.Н.

И.о. мэра Усть-Кутского

муниципального образования

Ф.И. Даникёрова

Приложение

к Постановлению Администрации

Усть-Кутского муниципального района

от 03.09.2018 года №334-п

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в

Усть-Кутском муниципальном образовании»

на 2019-2021 годы

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Усть-Кутском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". |
| Куратор Программы | Администрация Усть-Кутского муниципального образования. |
| Исполнители программных мероприятий | Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального образования; Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования; ОГИБДД МО МВД России "Усть-Кутский" (по согласованию). |
| Цели Программы | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей; Сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). |
| Задачи Программы | 1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 2.Формирование системы профилактических мероприятий среди детей; 3.Сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма; 4.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Усть-Кутского муниципального района; 5.Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Усть-Кутском муниципальном районе. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2021 годы. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы отсутствуют |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источник финансирования расходных обязательств – бюджет Усть-Кутского муниципального образования. Объем финансирования, всего - 12 133,7тыс. рублей, в том числе по годам: Период реализации мероприятий программы:; Объем финансирования, всего тыс. рублей; В том числе по источникам финансирования, тыс. рублей:. Местный бюджет УКМО; Областной бюджет. 2019 г.; 2 299,2; 1 249,2; 1 050,0. 2020 г.; 2 877,5; 1 377,5; 1 500,0. 2021 г; 6 957,0; 2 457,0; 4 500,0. ИТОГО:; 12 133,7; 5 083,7; 7 050,0. |

2. Содержание проблемы

и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств и недостаточное финансирование мероприятий по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условия движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах района, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

Анализ аварийности ДТП с пострадавшими в г. Усть-Куте показывает, что за 8 месяцев 2018 года на территории МО МВД России «Усть-Кутский» зарегистрировано 49 (53) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8(19) человек погибло и 49 (62) человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечается снижение по трем показателям. Количество происшествий уменьшилось на 7,5%, число погибших уменьшилось на 57.8 %, количество раненых уменьшилось на 20,9% в сравнении с 2017 годом.

Тяжесть последствий в 2018 г составила 14,0%; в 2017г составила 23,4 %.

|  | ДТП |  |  | Погибшие |  |  | пострадавшие |  |  | Тяжесть последствий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 | % | 2017 | 2018 |
| МО «Усть-Кутский» | 53 | 49 | -7,5 | 19 | 8 | -57.8 | 62 | 49 | -20,9 | 23,4 | 14,0 |

По вине водителей произошло 41(40) ДТП, в результате которых 2(12) человека погибло и 44(45) получили ранения.

По вине водителей предприятий и организаций различной формы собственности произошло 9(2) ДТП. 35 (38) ДТП были совершены владельцами личного автотранспорта

За 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 16(14) случаев ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии в которых 5 (6) человек погибло и 17(18) получили телесные повреждения.

За 8 месяцев, зарегистрировано 3(3) случая ДТП в результате которых водители покинули место ДТП, в 2(2) случаях водитель разыскан и привлечен к административной ответственности. В прошлом году также 2 автомобиля задержаны, водители привлечены к административной ответственности.

По вине пешеходов за 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 5(10) ДТП, в которых погибло 1(2) человек, получили телесные повреждения 4(8) человек.

За 8 месяцев зарегистрировано 7 (6) ДТП с участием детей, в результате 1(0) детей погибло и 7(6) ребенка получили телесные повреждения.

В 25(19) ДТП присутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в результате которых погибло 6(6) человек, и было ранено 26(24) человек.

Из-за нарушения скоростного режима было совершено 15(15) ДТП, в результате которых погибло 2 (7) и было ранено 15 (16)

Выезд на полосу встречного движения 4(10) ДТП.

Количество ДТП с погибшими 8(19).

По месту совершения в черте города Усть-Кута произошло 13 ДТП: - ул. Халтурина – 4 ДТП, ул. Калинина – 2ДТП, ул. Речников - 2ДТП, ул. Зверева - 3 ДТП, ул. Кирова- 1 ДТП, ул. Жуковского -1 ДТП, ул. Луговая – 1 ДТП, ул. Черкасская - 1 ДТП, ул. Трактовая - 1 ДТП, ул. Пушкина -1 ДТП;

В населенных пунктах Усть-Кутского р-на произошло 2 ДТП- 1 ДТП в п. Янталь по ул. Энтузиастов и 1 ДТП в п. Ния по ул. Тбилисской.

В Усть-Кутском районе в не населенных пунктах произошло 7 ДТП: а/д Усть-Кут-Омолой - 2 ДТП, а/д Тулун-Братск-Усть-Кут - 4 ДТП, а/д Усть-Кут- Мирный - 1 ДТП, а/д Усть-Кут-Уоян - 1 ДТП, Иные дороги-1 ДТП.

За 8 месяцев 2018 года регулярно проводились следующие профилактические операции: «Детские удерживающие устройства + ремни безопасности» - 5 этапов, «Стихийные горки» - 2 этапа, «Новогодняя ёлка», «Нетрезвый водитель» - 4 этапа, «Злостный неплательщик» - 2 этапа, «Нелегальный автобус» - 1 этап, «Лес» - 1 этап, «Безопасный лед» - 1 этап, «Внимание пешеход» - 3 этапа, «Анаконда» - 2 этапа, «Безопасные каникулы» - 2 этапа, «ж/д переезды» - 1 этап, «Опасный груз» - 1 этап, «Контрафакт» - 1 этап, «Мототранспорт» - 1 этап. Выполнены все распоряжения УГИБДД ГУВД. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении в г.Усть-Куте массовых мероприятий, таких как «Новогодняя ёлка», «Рождество», «Крещение», «Масленица», «1 мая», «9 мая», «Троица». Так же проведены дополнительные мероприятия по снижению аварийности, регулярно осуществляются выезды в подрайоны.  В школах и предприятиях проводятся профилактические беседы. Еженедельно в системе служебной, боевой и физической подготовки проводятся занятия с личным составом, согласно утверждённого плана. В системе ИВР с инспекторами ДПС проводятся индивидуальные беседы по вопросам укрепления УРД и соблюдения законности.

На основе анализа аварийности корректируются посты и маршруты патрулирования, приблизили к наиболее аварийным участкам улиц. С учетом причин аварийности направляется работа группы ДПС на выявление грубых НПДД.

Административная практика

| № п\п | Наименование | 8 мес. 2017г. ед. | 8 мес. 2018г. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявлено нарушений ПДД всего | 10 667 | 1 1 265 |
| 2 | Выявлено водителей в н/с | 383 | 362 |
| 3 | НПДД пешеходами | 293 | 297 |
| 4 | Нарушений проезда ж/д переездов (ст.12.10) | 83 | 217 |
| 5 | Перевозка детей без ДУУ | 291 | 333 |
| 6 | Непредставление преимущества пешеходам (ст.12.18) | 109 | 80 |
| 7 | Неуплата штрафов ст.20.25КоАП РФ | 234 | 71 |
| 8 | Обгон | 17 | 24 |
| 9 | Крупногабарит | 101 | 94 |
| 10 | Оставление места ДТП ст.12.27ч2 КоАП РФ | 54 | 41 |
| 11 | Арестовано человек за НПДД | 121 | 130 |
| 12 | Количество материалов, направленных в суды всего | 741 | 656 |
| 13 | Лишено судами, всего | 388 | 258 |
| 14 | Прекращено дел судами, всего | 23 | 9 |
| 15 | Наложено штрафов на сумму | 9 281 472 | 10 482 450 |
| 16 | Сумма взысканных штрафов всего | 8 279 600 | 8 392 150 |
| 17 | Оформлено всего ДТП | 597 | 494 |
| 18 | Из них с материальным ущербом | 535 | 423 |
| 19 | Тонировка | 534 | 500 |

Дорожный надзор

| № п\п | Наименование | 8 мес. 2017 г. ед. | 8 мес. 2018г. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверено УДС, км, всего | 2 613 | 2 684 |
| 2 | Выдано предписаний всего | 136 | 140 |
| 3 | Составлено протоколов всего на долж. лиц | 39 | 36 |
| 4 | Составлено протоколов всего на юр. лиц | 2 | 0 |
| 5 | Направлено информации | 17 | 15 |
| 6 | Ст.12.33 КоАП РФ | 24 | 21 |
| 7 | Ст.12.34 КоАП РФ | 13 | 5 |
| 8 | Ст.19.5 КоАП РФ | 0 | 1 |

Пропаганда безопасности дорожного движения

| № п\п | Наименование | 8 мес. 2017г. ед. | 8 мес. 2018г. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовлено материалов в печать | 35 | 40 |
| 2 | Подготовлено видеосюжетов | 24 | 26 |
| 3 | Информационных сообщений на радио | 52 | 52 |
| 4 | Проведено лекций в ДОУ и ОУ | 45 | 47 |
| 5 | Проведено районных слётов ЮИД | 2 | 1 |
| 6 | Совещаний в ГОРОНО | 4 | 4 |
| 7 | Выявлено н\л нарушителей ПДД | 24 | 24 |
| 8 | Направлено информаций в ПДН, КДН | 35 | 40 |

За 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 5 случая ДТП с участием детей, в результате которого, 1 ребенок погиб, 3 детей получили телесные повреждения.

В целях профилактики подобных ДТП организовано и проведено 6 профилактических мероприятия по массовой проверке водителей, нарушающих правила перевозки детей пассажиров без ДУУ, в результате которых было выявлено 242 (АППГ 188) нарушений перевозки детей без ДУУ ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ.

На протяжении всего периода текущего года велась работа по освещению работы ОВД и ГИБДД на сайтах Иркутской области по безопасности дорожного движения:

Технический надзор

| № п\п | Наименование | 8 мес. 2017 г. ед. | 8 мес. 2018г. ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведено проверок при выпуске ТС на линию | 9 | 11 |
| 2 | Выдано предписаний | 12 | 16 |
| 3 | Оштрафовано должностных лиц | 10 | 16 |
| 4 | Осмотрено ТС | 552 | 635 |
| 5 | Из них запрещена эксплуатация | 6 | 8 |
| 6 | Согласовано переоборудования ТС | 0 | 0 |
| 7 | Выявлено переоборудованных ТС | 83 | 117 |
| 8 | Проведено бесед в АТП | 17 | 26 |
| 9 | Аннулировано регистрации | 0 | 0 |

В целях дальнейшей стабилизации и снижения уровня ДТП необходимо усилить работу в части повышения контроля за участниками дорожного движения и приближения нарядов ДПС к местам концентрации ДТП согласно анализа аварийности по местам, времени и причинам совершения ДТП. Продолжить пропаганду, направленную в первую очередь на установление взаимопонимания между водителями и пешеходами, соблюдения правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения максимально используя при этом возможности СМИ, предприятий и организаций, в том числе и о предусмотренной административной и уголовной ответственности за оставление места ДТП. Провести проверки эксплуатационного состояния технических средств и сооружений на улично-дорожной сети обслуживаемой территории, уделив особое внимание обустройству пешеходных переходов, а также за улично-дорожную сеть возле образовательных учреждений. По результатам проверок внести в органы местного самоуправления конкретные предложения по организации устранения выявленных недостатков. При необходимости, в рамках возложенных полномочий, принять меры административного воздействия по принуждению ответственных лиц к приведению эксплуатационного состояния технических средств и дорожных сооружений, в том числе пешеходных переходов в соответствии с нормативными требованиями. Инициировать разработку органами местного самоуправления дополнительных мер по устранению причин и условий аварий, повышению защищенности от дорожно-транспортных происшествий детей и других наиболее уязвимых участников дорожного движения.

3.Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2. Формирование системы профилактических мероприятий среди детей;

3. Сокращение детского и взрослого дорожно-транспортного травматизма;

4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Усть-Кутского муниципального района;

5. Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Усть-Кутском муниципальном районе.

1. Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объём финансирования тыс.руб. |  |  |  | Источник финансирования | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение заседаний районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного | 2019-2021 (один раз в квартал | Без финансирования |  |  |  |  | Председатель, секретарь комиссии по обеспечению БДД Усть-Кутского муниципального образования |
| 2. | Анализ эффективности проведенных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 2019-2021 (один раз в квартал) | Без финансирования |  |  |  |  | Комиссия по обеспечению БДД Усть-Кутского муниципального образования |
| 3. | Приобретение наглядной методической литературы, мультимедийных учебно-методических программ, тестирующих комплексов в виде графических 3d иллюстраций, видеоматериалов для проведения тематических встреч с дошкольниками и школьниками образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования и участниками конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 2019-2021 | 340,0 | 130,0 | 80,0 | 130,0 | бюджет УКМО | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району. |
| 4. | Организация и проведение среди детей общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования конкурсов на лучшее сочинение, лучший рисунок по безопасности дорожного движения на территории района, знание ПДД. | 2019-2021 | Без финансирования |  |  |  |  | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования |
| 5. | Приобретение и распространение светоотражателей среди дошкольников и учащихся младших классов. Проведение акции «Засветись!» | 2019-2021 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет УКМО | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования. |
| 6. | Создание информационно-пропагандисткой продукции, размещение статей и материалов в средствах массовых информаций по безопасности дорожного движения, видеороликов на местном телевидении и радио Усть-Кутского муниципального района. | 2019-2021 | Без финансирования |  |  |  |  | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования |
| 7. | Организация и проведение среди детей общеобразовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования конкурса через районные СМИ по знанию правил дорожного движения («Красный, жёлтый, зелёный», «Знатоки ПДД» и т.п.) | 2019-2021 | Без финансирования |  |  |  |  | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району. |
| 8. | Проведение районного конкурса среди общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | 2019-2021 | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | бюджет УКМО | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району. |
| 9. | Организация и проведение районного конкурса среди общеобразовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги детям». | 2019-2021 | Без финансирования |  |  |  | бюджет УКМО | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району. |
| 10. | Проведение акций и награждение участников: «Зебра!», «Внимание - пешеход!» | 2019-2021 | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | бюджет УКМО | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району. |
| 11. | Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза, обучающихся к месту обучения и обратно, в том числе: 2019 - МОУ СОШ п. Ручей УКМО; 2020 - МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО, МОУ СОШ с. Ния УКМО; 2021 - МОУ СОШ №8 УКМО, МОУ СОШ п. Янталь УКМО, МОУ СОШ с. Подымахино УКМО | 2019-2021 | 2 350,0 | 350,0 | 500,0 | 1 500,0 | бюджет УКМО | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования |
|  |  |  | 7050,0 | 1050,0 | 1500,0 | 4500,0 | бюджет Иркутской области |  |
| 12. | Проведение ежегодного комиссионного обследования состояния автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения школьных автобусов на начало нового учебного года и проведения ЕГЭ. | 2019-2021 | Без финансирования |  |  |  |  | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району. |
| 13. | Устройство и содержание зимней автомобильной дороги от с. Турука до с. Орлинга. | 2019-2021 | 2 213,7 | 709,2 | 737,5 | 767,0 | бюджет УКМО | Комитет по жилищной политике, транспорту и связи администрации УКМО |
| 14. | Сбор и обработка данных о дорожно-транспортных происшествиях. Выявление мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Разработка ежегодных мероприятий по повышению безопасности движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий с определением первоочередных и перспективных работ. | 2019-2021 | Без финансирования |  |  |  |  | Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования, ОГИБДД ОМВД России по Усть-Кутскому району, Комиссии по обеспечению БДД Усть-Кутского муниципального образования |
|  | Итого по программе всего, в том числе: |  | 12 133,7 | 2 299,2 | 2 877,5 | 6 957,0 |  |  |
|  |  |  | 5 083,7 | 1 249,2 | 1 377,5 | 2 457,0 | средства бюджета УКМО |  |
|  |  |  | 7 050,0 | 1 050,0 | 1 500,0 | 4 500,0 | средства бюджета Иркутской области |  |

2. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

выработка у детей навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации;

- снижение количество ДТП с участием детей, в том числе, произошедших по вине детей;

- воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения;

- создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков;

- повышение дорожной культуры;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- своевременная замена автобусов для перевозки детей, с истекшим сроком эксплуатации.

Куратор программы осуществляет:

- общее управление программой;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Усть-Кутского района и органов местного самоуправления;

- контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на реализацию программы;

- организацию мониторинга и оценки эффективности программных мероприятий.

Куратор программы с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий программы, уточняет приоритетные для финансирования мероприятия, промежуточные сроки их реализации и объемы финансирования.

При необходимости куратор программы в установленном порядке вносит предложения о внесении в программу изменений или продлении срока реализации программы.

Исполнители Программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Исполнители Программы на основе анализа выполнения мероприятий Программы и оценки их эффективности в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования мероприятия Программы в очередном финансовом году, и предоставляют в установленном порядке в комитет жилищной политики, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году.

По истечении срока действия Программы исполнители при необходимости вносят в установленном порядке предложения о необходимости разработки новой муниципальной программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В результате реализации программы |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Количество детей, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на привитие навыков безопасного поведения на дорогах и улицах Усть-Кутского района. | Человек | 12 000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 2. | Снижение количества ДТП с участием детей, в том числе, произошедших по вине детей. | Ед. | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 3. | Количество автобусов для перевозки детей, замененных в соответствии с существующим законодательством (с истекшим сроком эксплуатации) | Шт. | 6 | 1 | 2 | 3 |

Куратор программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает и представляет в Комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования отчет о ходе реализации и эффективности программы за отчетный год.

Заместитель председателя

комитета жилищной политики,

коммунальной инфраструктуры,

транспорта и связи Администрации УКМО

Е.И. Супрун