**Иркутская область**

**Усть-Кутское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.12.2019г. № 507-п

г. Усть-Кут

**О внесении изменений в**

**постановление Администрации**

**Усть-Кутского муниципального**

**образования от 05.12.2016 № 824-п**

Во исполнение Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Усть-Кутского муниципального образования за счет средств местного бюджета, утвержденного Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 24.08.2015 № 887-п, ст. 79 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. С учетом приоритетов и целей развития Усть-Кутского муниципального образования приложение № 1 к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 № 824-п «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 18.02.2019 82-п «О внесении изменений в постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05.12.2016 г. № 824-п» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной общественно-политической газете «Ленские вести» Усть-Кутского муниципального образования, обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования (admin-ukmo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**И.о. мэра Усть-Кутского**

**муниципального образования М.А. Барс**

Приложение № 1

к постановлению Администрации Усть-Кутского муниципального образования

от 17.12.2019 г. № 507-п

**Перечень объектов, в отношении которых Администрацией Усть-Кутского муниципального образования осуществляются бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель осуществления бюджетных инвестиций | Наименование и характеристика объекта | Срок строительства, реконструкции, приобретения | Распределение предполагаемой стоимости строительства, реконструкции, приобретения по годам | Предельные сроки закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях строительства, реконструкции, перевооружения, приобретения объекта муниципальной собственности | Орган, уполномоченный на осуществление бюджетных инвестиций | Организация, осуществляющая расходы, связанные с бюджетными инвестициями |
| 1 | строительство | Плавательный бассейн (ФОК).  Расположение участка: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 28.  Общая площадь здания 2376,5 м2.  Назначение - нежилое.  Сметная стоимость строительства в текущих ценах на 4 квартал 2018 г. - 156 864 591 рублей. | 2017-2020 годы | 2019 год:  70 090 182,77 руб., в т.ч. 51 194 700,00 руб. - субсидия из федерального бюджета, 13 608 700,00 субсидия из областного бюджета  2020 год:  63 389 244,92 руб., в т.ч. 52 306 500,00 руб. - субсидия из областного бюджета | 31.12.2019  31.12.2020 | Администрация Усть-Кутского муниципального образования (далее - УКМО) | - |
| 2 | строительство | Проектирование отпайки 10 Кв от ВЛ-10 кВ на КТП, установка КТП 10/0,4кВ 250 кВА, ДЭС 200 кВт для обеспечения электроснабжением плавательного бассейна (ФОК), расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 28.  Категория надежности электропринимающих устройств - II | 2019 год | 2019 год:  100 000,00 руб.  2020 год:  100 000,00 руб. | 31.12.2019  31.12.2020 | Администрация УКМО | - |
| 3 | строительство | Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 УКМО.  Расположено по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. 2-я Набережная, д. 13.  Площадь - 4077,0 м2.  Общая стоимость строительства в текущих ценах на 4 квартал 2018 г. - 335 000 000 рублей. | 2019-2021 годы | 2019 год:  4 729 609,79 руб.  2020 год:  6 446 000,00 руб.  2021 год:  3 223 000, 00 руб. | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Администрация УКМО | - |
| 4 | строительство | Многофункциональная спортивная площадка.  Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, д. 41.  Площадь 510 м2  Сметная стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2019 года - 3 975 400,00 рублей. | 2019 год | 3 975 400,00 руб., в т.ч. 3 299 600, 00 руб. - субсидия из областного бюджета | 31.12.2019 | Администрация УКМО | - |
| 5 | строительство | Многофункциональная спортивная площадка.  Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, д. 4.  Площадь 510 м2.  Сметная стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2019 года - 3 895 700,00 рублей. | 2019 год | 3 895 700,00 руб., в т.ч. 3 233 400,00 руб. - субсидия из областного бюджета | 31.12.2019 | Администрация УКМО | - |
| 6 | строительство | Многофункциональная спортивная площадка.  Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский район, с. Подымахино, ул. Береговая, д. 1.  Площадь 510 м2.  Сметная стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2019 года - 3 774 800,00 рублей. | 2019 год | 3 774 800,00 руб., в т.ч. 3 133 100,00 руб. - субсидия из областного бюджета | 31.12.2019 | Администрация УКМО | - |
| 7 | строительство | Многофункциональная спортивная площадка.  Расположение: Иркутская обл., Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Школьная, д. 7.  Площадь 510 м2.  Сметная стоимость строительства по состоянию на 1 квартал 2019 года - 7 190 200,00 рублей. | 2019 год | 7 190 200,00 руб., в т.ч. 5 967 900,00 руб. - субсидия из областного бюджета | 31.12.2019 | Администрация УКМО | - |
|  | ***Итого:*** |  |  | ***2019 год:***  ***93 755 892,56 руб.***  ***2020 год:***  ***69 935 244,92 руб.***  ***2021 год:***  ***3 223 000,00 руб.*** |  |  |  |

Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального

образования по экономическим вопросам Ф.И.Даникёрова