Иркутская область

Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2015г.						                       № 932-п

г. Усть-Кут

Об организации и выполнении мероприятий по

построению, развитию и внедрению аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»

на территории Усть-Кутского  муниципального

образования

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р, для решения задач в сфере обеспечения комплексной безопасности среды обитания, для разработки и утверждении муниципальной программы построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План построения, развития и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Усть-Кутского  муниципального образования (приложение 1).

2. Создать межведомственную рабочую группу Усть-Кутского муниципального образования по построению, развитию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и утвердить ее состав (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе Усть-Кутского муниципального образования по построению, развитию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (приложение № 3).

4. Организацию и координацию работ по построению, развитию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Усть-Кутского муниципального образования возложить на созданную межведомственную рабочую группу Усть-Кутского   муниципального образования по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

5. Предложить руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций и учреждений, в чьем ведении находятся экстренные оперативные службы, главам муниципальных образований, принять необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Усть-Кутского  муниципального образования.

6. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования и опубликовать в общественно-политической газете «Ленские Вести».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр  Усть-Кутского

муниципального образования                                                                  В.П. Сенин

Приложение № 1

Утверждено  Постановлением Администрации

Усть-Кутского муниципального образования

от 09.09.2015 года  №  932-п

## План

## построения, развития и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

## на территории Усть-Кутского  муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание Постановления Администрации Усть-Кутского муниципального образования о построении, развитии и внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее -АПК БГ) на территории Усть-Кутского муниципального образования (УКМО) и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в УКМО | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО | до 15.09.2015 года | не требуются | 1.Постановление Администрации УКМО. 2.Создание МРГ для обеспечения координации работ по построению, развитию и внедрению АПК БГ в УКМО | Методические рекомендации (Приложение 1.1) |
| 2. | Корректировка муниципальных нормативных правовых актов (документов) | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО | сентябрь - декабрь 2015 года | не требуются | Нормативные правовые акты построения АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п.3.2.) |
| 3. | Разработка муниципальной программы «Построение, развитие и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО Комитет по экономике, социально-трудовым отношениям и ценам | до 01.10.2015г. | не требуются | Постановление Администрации УКМО. | Методические рекомендации (п.3.4) |
| 4. | Утверждение бюджета муниципального образования с запланированными расходами на мероприятия по построению, развитию и внедрению АПК «Безопасный город» | Финансовое Управление Администрации УКМО | Ежегодно до 31.12.201_г. | - | Утверждение бюджета на следующий год с запланированными расходами на мероприятия АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п.3.4) |
| 5. | Проведение мероприятий по подготовке МКУ «ЕДДС» УКМО и других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация УКМО МКУ «ЕДДС» УКМО | постоянно | - | 1.План организационных мероприятий по подготовке ЕДДС к размещению АПК «Безопасный город» 2.План развития и совершенствования ЕДДС УКМО | Методические рекомендации (п.3.1, 3.2) |
| 6. | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории УКМО | Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Комитет по управлению имуществом УКМО Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО | до 01.12.2015г. | - | Материалы обследования | Методические рекомендации (Приложение 2) |
| 7. | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город» | Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Комитет по управлению имуществом УКМО Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО МКУ «ЕДДС» УКМО | В соответствии с Планом Иркутской области | - | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта | Методические рекомендации (п.4.1) |
| 8. | Разработка технического проекта но созданию, развитию АПК БГ | Определяется на конкурсной основе | По результатам конкурса | - | Технический проект | Методические рекомендации (раздел 4) |
| 9. | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Комитет по управлению имуществом УКМО Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО МКУ «ЕДДС» УКМО | По изготовлению проекта АПК «Безопасный город» | - | Положительное решение государственной экспертизы | Методические рекомендации (раздел 4) |
| 10. | Формирование пакета документов на получение субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Комитет жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Комитет по управлению имуществом УКМО Финансовое управление Администрации УКМО Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО МКУ «ЕДДС» УКМО | При получении сведений о выделении субсидий | - | Пакет документов для получения субсидии | Методические рекомендации (п.3.4) |
| 11. | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Администрация УКМО Комитет по управлению имуществом УКМО | По утверждению проекта АПК «Безопасный город» | - | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудование, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п.4.3) |
| 12. | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация УКМО МКУ «ЕДДС» УКМО | до 31.12.2018 г. | - | План комплектования ОГКУ «УМЦ по ГОЧС Иркутской области» | Методические рекомендации (п.3.1) |
| 13. | Закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ, направленных на развитие АПК «Безопасный город» в УКМО | Администрация УКМО Исполнитель Работ | Согласно плана построения АПК «Безопасный город» в Иркутской области, по результатам проведенных торгов согласно ФЗ № 44-2013г. | - | АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (раздел 5) |
| 14. | Проведение приёмочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории УКМО | Администрация УКМО Комитет по управлению имуществом УКМО Исполнитель Работ | По окончанию монтажных и пуско-наладочных работ | - | 1. Акт сдачи-приёмки АПК «Безопасный город» 2. Акт ввода в эксплуатацию 3. Постановление Администрация УКМО о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п.5.3) |
| 15. | Проведение обучения персонала AПK «Безопасный город» | Администрация УКМО МКУ «ЕДДС» УКМО | По плану ОГКУ «УМЦ по ГОЧС Иркутской области» | Согласно стоимости обучения на текущий год | Обучение персонала ЕДДС, ДДС, взаимодействующих служб, интегрированных в АПК «Безопасный город» | Методические рекомендации (п.3.1) |
| 16. | Информирование населения о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация УКМО | До 31.12.2020г. | - | Проведение рекламно-информационных компаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город» |  |

Консультант по ГО и ЧС Администрации Усть-Кутского муниципального образования                                                                               С.В. Моисеев

Приложение № 2

Утвержден  Постановлением

Администрации Усть-Кутского

муниципального образования

от 09.09.2015 года  №  932-п

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы Усть-Кутского муниципального образования по построению, развитию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сухов Максим Иванович | Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования, руководитель рабочей группы |
| 2. | Яковенко Ольга Александровна | заместитель мэра УКМО по экономическим вопросам, заместитель руководителя рабочей группы |
| 3. | Макаренко Сергей Иванович | Председатель Комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Администрации УКМО, заместитель руководителя рабочей группы |
| 4. | Садыкова Елена Павловна | заведующий юридическим отделом Администрации УКМО |
| 5. | Мохова Оксана Владимировна | начальник финансового Управления Администрации УКМО |
| 6. | Жазбаева Анна Николаевна | Начальник комитета Комитет по управлению имуществом УКМО |
| 7. | Ухова Екатерина Васильевна | Начальник комитета по природным ресурсам Администрации УКМО |
| 8. | Басова Ольга Михайловна | Начальник отдела архитектуры и градостраительства Администрации УКМО |
| 9. | Скажутин Сергей Дмитриевич | начальник Управления образования УКМО |
| 10. | Моисеев Сергей Викторович | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО |
| 11. | Кривоносенко Владимир Георгиевич | Глава МО «город Усть-Кут» (по согласованию) |
| 12. | Сергеев Анатолий Аврамович | Консультант по делам ГО и ЧС администрации МО «город Усть-Кут» (по согласованию) |
| 13. | Стельмашонок Дмитрий Валерьевич | Начальник МО МВД России «Усть-Кутский» (по согласованию) |
| 14. | Ильин Анатолий Кондратьевич | Главный врач ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (по согласованию) |
| 15. | Крохта Виктор Андреевич | начальник ПЧ-30 ФГКУ «8 ОФПС по Иркутской области» (по согласованию) |
| 16. | Казеко Иван Геннадьевич | Начальник отделения надзорной деятельности по Усть-Кутскому и Нижнеилимскому районам ГУ МЧС России по Иркутской области(по согласованию) |
| 17. | Пуляевский Павел Алексеевич | Старший государственный инспектор Усть-кутского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» (по согласованию) |
| 18. | Коротаев Николай Георгиевич | Начальник Территориального отдела Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Кутскому лесничеству(по согласованию) |
| 19. | Антипин Даниил Александрович | Директор филиала ОГУЭП Облкоммунэнерго «Усть-Кутские электрические сети» (по согласованию) |
| 20. | Тирский Алексей Витальевич | Начальник РЭС-3 «Северные электрические сети» АО «Иркутскэнерго» (по согласованию) |
| 21. | Бузиков Владимир Иннокентьевич | Генеральный директор ОАО «Аэропорт Усть-Кут» (по согласованию) |
| 22. | Иваныкин Олег Викторович | Начальник Усть-Кутского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) |
| 23. | Валянин Сергей Юрьевич | НачальникТерриториального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области, г. Усть-Куту, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Киренского районов(по согласованию) |
| 24. | Карпов Анатолий Дмитриевич | Начальник гидрологической станции 1-го разряда г. Усть-Кут(по согласованию) |

Консультант по ГО и ЧС

Администрации  УКМО                                                                           С.В. Моисеев

Приложение № 3

Утвержден  Постановлением

Администрации Усть-Кутского

муниципального образования

от 09.09.2015 года  №  932-п

ПОЛОЖЕНИЕ

межведомственной рабочей группы Усть-Кутского муниципального образования по построению, развитию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

I. Общие положения

1. Межведомственная рабочая группа Усть-Кутского муниципального образования по построению, развитию и внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее-Группа), является органом, координирующим деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Администрации Усть-Кутского муниципального образования (далее – УКМО), органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организаций по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО.

2. Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции Группы

3. Основными задачами Группы являются:

а) выработка общей концепции построения и развития АПК «Безопасный город»;

б) рассмотрение в рамках компетенции Группы вопросов формирования
единого информационного пространства для защиты граждан, критически
важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры от
преступных посягательств и чрезвычайных ситуаций;

в) создание единых требований к техническим параметрам сегментов
обеспечения безопасности государственных и муниципальных органов и
организаций, способствующих интеграции в систему АПК «Безопасный город»;

г) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений
АПК «Безопасный город»;

д) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
структурных подразделений Администрации УКМО, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организаций по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО по построению, развитию и внедрению систем АПК «Безопасный город»;

е) подготовка предложений по разработке методики, программного и
геоинформационного обеспечения, необходимых для профилактики угроз
общественной безопасности, обеспечения защищенности критически важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры, с
использованием имеющихся баз данных и информационных систем;

ж) подготовка предложений по расширению использования
информационных и телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности для развития новых форм
сегментов АПК «Безопасный город», позволяющих создавать
комплексные системы безопасности обеспечения жизнедеятельности
населения.

4. На Группу возлагаются следующие функции:

а) координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции
взаимодействия заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации Киренского района, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав района, а также организаций по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, связанных с функционированием и развитием систем АПК «Безопасный город»;

б) обсуждение проектов правовых актов, необходимых для реализации
вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему
функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город»;

в)	контроль за подготовкой и осуществлением заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
структурными подразделениями Администрации УКМО, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и региональных программ по вопросам организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город»,  а также  анализ результатов этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций для заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации Киренского района, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав района, а также организаций по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО по повышению ее эффективности;

г) оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему развитию систем АПК «Безопасный город» с учетом складывающейся социально-экономической и демографической ситуации и обобщение опыта работы указанных систем.

III. Порядок формирования и деятельности Группы

- Группа формируется в составе руководителя Группы, двух заместителей руководителя, членов Группы.

В состав Группы могут входить представители заинтересованных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
структурных подразделений Администрации УКМО, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав района, а также организаций по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО.

Состав Группы утверждается постановлением Администрации УКМО.

- Руководителем Группы является первый заместитель мэра УКМО.  Порядок работы Группы определяется руководителем Группы или по его поручению заместителем руководителя Группы.

- Руководитель Группы:

а) организует работу Группы и обеспечивает контроль за исполнением ее
решений;

б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях Группы;

в) организует перспективное и текущее планирование работы Группы;

г) участвует в подготовке докладов по вопросам, входящим в компетенцию Группы;

д) представляет Группу при взаимодействии с заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
структурными подразделениями Администрации УКМО, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО, ведет с ними переписку.

- В отсутствие руководителя Группы по его поручению обязанности руководителя Группы исполняет один из заместителей руководителя Группы.

- Группа для осуществления своих функций имеет право:

а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Группы, с
соответствующими заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделениями Администрации УКМО, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;

б) заслушивать представителей заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений Администрации УКМО, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организаций по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО по вопросам, отнесенным к компетенции Группы;

в) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;

г) использовать государственные системы связи и коммуникации;

д) привлекать в установленном порядке к работе Группы для
осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные
организации, отдельных специалистов;

е) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности
Группы.

- Заседания Группы проводятся ежемесячно.  При  необходимости  по решению руководителя Группы могут проводиться внеочередные заседания Группы, в том числе выездные.

Заседание Группы проводит руководитель Группы или по его поручению заместитель руководителя Группы.

12. Члены Группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Группы на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней до даты проведения заседания Группы) изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

- Заседание Группы считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов Группы.

- Подготовка материалов к заседанию Группы осуществляется заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделениями Администрации УКМО, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.

- Члены Группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Группы.

16.	Решение Группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Группы. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.

Решения, принимаемые на заседании Группы, оформляются протоколом, который подписывает руководитель Группы или его заместитель, председательствующий на заседании. Копия протокола заседания Группы рассылается ее членам.

17.	Решения Группы, принятые в пределах ее компетенции, обязательны
для исполнения представленными в ней заинтересованными
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
структурными подразделениями Администрации УКМО, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО, реализующими меры по вопросам, связанным с функционированием систем АПК «Безопасный город».

18.	Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение
деятельности Группы осуществляется юридическим отделом Администрации УКМО, консультант по ГО и ЧС Администрации  УКМО .

19.	Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Группы
осуществляется заинтересованными территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, структурными подразделениями Администрации УКМО, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организациями по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО, представители которых входят в состав Группы, а также другими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своих полномочий в подготовке и реализации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город».

20. Группа информирует заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, структурные подразделения Администрации УКМО, органы местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав УКМО, а также организации по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на территории УКМО, реализующие меры по вопросам, связанным с функционированием систем АПК «Безопасный город», о принятых решениях путем направления выписки из протокола заседания Группы.

Консультант по ГО и ЧС

Администрации  УКМО                                                                           С.В. Моисеев