**Иркутская область**

**Усть-Кутское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от** 30.01.2015г. № 99-п

г. Усть-Кут

**О проведении неотложных про-**

**тивопаводковых мероприятий**

**на территории Усть-Кутского**

**муниципального образования**

**в 2015 году**

 В целях обеспечения осуществления противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Возложить решение вопросов по выполнению противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

 2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году (приложение № 1).

 3. Ведущим специалистам по работе с межселенными территориями Администрации Усть-Кутского муниципального образования (село Омолой – Нестерова К.Г., село Боярск – Олейников С.В., село Орлинга – Тупицин Ю.Н.) в соответствии с законодательством:

 3.1. обеспечить выполнение плана противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году в границах своих межселенных территорий в соответствии с действующим законодательством;

 3.2. оборудовать и обеспечить работу временных гидрологических постов на весь паводкоопасный период.

 4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Усть-Кутского муниципального образования, руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления в срок:

 - до 01 марта 2015 года разработать необходимые документы по противопаводковым мероприятиям;

 - до 15 марта 2015 года представить в Администрацию Усть-Кутского муниципального образования (Халтурина, 52, кабинет 101) копии: постановлений, приказов по проведению противопаводковых мероприятий, планов мероприятий, расчетов сил и средств, финансовых и материально-технических резервов и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, выполнения спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

 - до 05 апреля 2015 года провести необходимые подготовительные мероприятия по пропуску паводковых вод, сохранению имущества и сооружений, привести в готовность соответствующие силы и средства, пункты временного размещения при эвакуации;

 - с началом паводкового периода обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц.

 5. Для информирования и принятия решений по управлению противопаводковыми мероприятиями рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, объекты которых находятся в предполагаемой зоне подтопления или затопления, не реже одного раза в сутки (начиная с 20.04.2015г. и до прохождения ледохода) сообщать о состоянии водных объектов и обстановке на местах по телефонам 5-73-84, 89500888911 (Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» Усть-Кутского муниципального образования, по телефонам 112, 01 (Федеральное государственное казённое учреждение ПЧ-30 8 отряда Федеральной пожарной службы по Иркутской области), а при вскрытии ледового покрытия рек и начала ледохода непосредственно в районе жилых поселений, сообщать данную информацию немедленно.

 6. Рекомендовать ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» (Ильин А.К.) обеспечить устойчивую работу лечебно-профилактических учреждений на территориях в условиях паводков. Постоянно иметь нормативный запас медикаментов.

      7. Рекомендовать  начальнику Усть-Кутского Филиала ОАО «Ростелеком» (Иваныкин О.В.) обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами подверженными воздействию паводка.

      8. Рекомендовать  руководству филиала «Усть-Кутский» ЗАО «Новые дороги» организовать контроль за состоянием участка автодороги Братск – Усть-Кут 443 – 561 км. При обнаружении затопления участков дороги принимать оперативные меры к их восстановлению. Заблаговременно провести мероприятия по накоплению необходимых запасов инертных материалов для проведения  ремонтно-восстановительных работ.

 9. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования и опубликовать в общественно-политической газете «Ленские Вести».

 10. Считать утратившим силу постановление Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 05 февраля 2014 года № 97-п «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского муниципального образования в 2014 году» за исключением пункта 10.

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования М.И. Сухова.

**Мэр Усть-Кутского**

**муниципального образования В.П. Сенин**

 **Приложение № 1**

**к постановлению Администрации Усть-Кутского**

**муниципального образования**

**от 30.01.2015г. № 99-п**

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на территории Усть-Кутского**

**муниципального образования в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.
 | Рекомендовать издать постановления о проведении неотложных противопаводковых мероприятий на своих подведомственных территориях Усть-Кутского муниципального образования в 2015 году. | До 01.03.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений УКМО.  |
| 1. 1.
 | Рекомендовать провести корректировку «Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, авариями, катастрофами», «Планов эвакуации населения при затоплении территории», паспортов гидрологической безопасности. | До 01.03.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений,руководители предприятий и организаций.Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 2.
 | Провести учебу-семинар с главами администраций городских и сельских поселений, руководителями объектов экономики по действиям при угрозе ЧС, ликвидации последствий паводков и наводнений. | 30.03.2015г. | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО.  |
|  | Рекомендовать проведение обучения населения, подверженного риску ЧС (подтопление и затопление в период весеннего половодья) на своих подведомственных территориях. | Март-апрель.  | Главы администраций городских и сельских поселений. |
|  | Рекомендовать организовать контроль за состоянием и своевременным закрытием транспортных ледовых переправ. | постоянно, до закрытия переправ. | Главы администраций городских и сельских поселений. Начальник Усть-Кутского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области. |
|  | Рекомендовать разместить в местах несанкционированных пешеходных переходов по льду знаки безопасности, предупреждающие аншлаги. | До 01.04.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений. |
|  | Опубликовать в средствах массовой информации:- прогноз подхода и прохождения ледохода;- информацию о высоте подъема уровня воды и территориях возможного подтопления в период паводка.  | До 10.04.2015г. | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 3.
 | Рекомендовать на подведомственных территориях разработать и осуществить необходимые мероприятия по защите населения и снижению ущерба от ледохода и возможного наводнения. Подготовить маршруты эвакуации пострадавшего населения, закрепления автомобильного транспорта, привлекаемого к эвакуации, за пунктами временного размещения.  | До 01.04.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений.Ведущие специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга)Руководители предприятий и организаций. |
| 1. 4.
 | Рекомендовать организовать взаимодействие с Территориальным отделом территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах по обеспечению санитарно-эпидемиологического надзора на подтапливаемых территориях, в местах временного размещения эвакуируемого населения, а также проверку качества питьевой воды и продуктов питания. | До 05.04.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений.Руководители предприятий и организаций.ТО ТУ управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, и Киренских районах. |
| 1. 5.
 | Рекомендовать организовать медицинское обеспечение пострадавшего населения в местах временного размещения эвакуируемого населения. | До 15.04.2015г. | ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ». Главы администраций городских и сельских поселений.Ведущие специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с. Боярск, с. Орлинга)Руководители предприятий и организаций. |
| 1. 6.
 | Рекомендовать провести обследование участков рек, где возможны заторы, и дать свои рекомендации по их предотвращению. | До 01.04.2015г. | Главы администраций городских и сельских поселений.Ведущие специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с Боярск, Орлинга)Начальник гидрологической станции 1-го разряда. Начальник Усть-Кутского участка ГИМС МЧС РФ по Иркутской области. |
|  | Рекомендовать провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности жилого комплекса и объектов социальной сферы. | Постоянно, до окончания ледохода и паводка. | Главы администраций городских и сельских поселений. ОНД по Усть-Кутскому району МЧС России по Иркутской области. |
| 1. 8.
 | Рекомендовать с началом паводкового периода и до прохождения ледохода организовать круглосуточное дежурство должностных лиц и обеспечить наличие сил и средств для осуществления необходимых работ по эвакуации из опасных зон населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных. | В течение всего паводкового периода. | Главы администраций городских и сельских поселений.Ведущие специалисты по работе с межселенными территориями (с. Омолой, с Боярск, с. Орлинга)Руководители предприятий и организаций.  |
| 1. 7.
 | Подготовить и своевременно направить письма-заявки (заключить договоры) в организации, которые принимают непосредственное участие в проведении мероприятий по борьбе с ледовыми заторами (по указанию Правительства Иркутской области и Главного управления МЧС РФ по Иркутской области). | До начала паводкового периода. | Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 8.
 | Руководителям Управления образованием УКМО, Отдела культуры Администрации УКМО в зданиях, не попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения в подведомственных зданиях и сооружениях населения в случае эвакуации из затопляемой зоны.Рекомендовать руководителям: ОАО гостиница “Лена”, ЗАО “Санаторий Усть-Кут”, ООО «Санаторий «Эйсейра», Осетровский филиал ФГУ ВПО НГАВТ «г. Усть-Кут», Усть-Кутский промышленный техникум, ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций, не попадающих в зону затопления, предусмотреть возможность размещения в подведомственных зданиях и сооружениях населения в случае эвакуации из затопляемой зоны. | В течение всего паводкового периода. | Руководители:ОАО Гостиница «Лена»,ЗАО “Санаторий Усть-Кут”,ООО «Санаторий «Эйсейра»,Управление образованием УКМО, Отдел культуры Администрации УКМО,Осетровский филиал ФГУ ВПО НГАВТ «г. Усть-Кут»,Усть-Кутский промышленный техникум,ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» и других организаций. |
| 1. 9.
 | Рекомендовать Усть-Кутскому Филиалу ОАО «Ростелеком» обеспечить устойчивую связь с поселками района, гидрометеорологическими постами, первоочередность передачи информации о ледовой обстановке и повышении уровня воды, круглосуточную передачу экстренной информации производить по паролю, утвержденному Правительством Иркутской области. | В течение всего паводкового периода. | Начальник Усть-Кутского филиала ОАО «Ростелеком». |
|  |  Постоянно информировать население, руководителей предприятий и учреждений об обстановке по паводку. | В течение паводкового периода. | МКУ «ЕДДС» УКМО.Средства массовой информации УКМО.  |
| 1. 10.
 | Рекомендовать начальнику Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда своевременно обеспечивать КЧС и ПБ Администрации УКМО информацией о текущей и ожидаемой гидрологической обстановке на реках района. Информацию представлять согласно существующей инструкции, но не менее двух раз в сутки: 8-00 и 18-00 в МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 89500888911), а при прохождении ледохода и резком повышении уровня воды в реках района: немедленно при получении информации. | С 15.04.2015г. ив течение всего паводкового периода. | Начальник Усть-Кутской гидрологической станции 1-го разряда  |
| 1. 14.
 | Рекомендовать владельцам речных судов принять все необходимые меры по безопасному отстою флота на период ледохода и паводка, согласовать места отстоя флота с судоходной инспекцией. Подготовить плавсредства на паводковый период для возможной эвакуации людей, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей.Рекомендовать руководству ОАО «Осетровский речной порт», ООО «Осетровская РЭБ флота», Осетровский филиал ОАО «Судоходная компания «Алроса-Лена»: - организовать дежурство пожарных катеров и судов, укомплектованных средствами пожаротушения в местах отстоя флота, а также, по заявке диспетчера МКУ «ЕДДС» УКМО (тел. 5-73-84, 89500888911) организовать оперативное прибытие пожарных судов в места, где в связи с повышением уровня паводковых вод, невозможно прибытие пожарных подразделений.  | До начала ледохода и на весь период паводка. | Руководители:ОАО «Осетровский речной порт»,Осетровский филиал ОАО «Судоходная компания «Алроса-Лена»,ООО «Осетровская РЭБ флота»Зам. начальника Северо-Восточного Госморречнадзора.Усть-Кутский участок ГИМС МЧС РФ. |
| 1. 15.
 | Рекомендовать собственникам автомобильных, железнодорожных, пешеходных мостов, переходов и путепроводов обеспечить постоянный контроль за состоянием данных сооружений и принимать необходимые меры по их сохранности. Обеспечить обозначение дорожного полотна вешками и необходимыми аншлагами в местах выхода паводковых вод на дорожное полотно основных действующих автомагистралей. | В течение всего паводкового периода. | Руководители предприятий и организаций.Усть-Кутский филиал ОГУП «Дорожная служба Иркутской области». Усть-Кутский филиал ЗАО «Новые дороги», ЗАО УК «ЛенаБамстрой».  |
| 1. 16.
 | Рекомендовать руководителям организаций ЖКХ, а также всем руководителям организаций, попадающих в зону возможного подтопления, к началу паводкового периода организовать аварийные технические бригады с использованием автотракторной техники и представлять данные силы и средства по первому требованию руководства КЧС и ПБ Администрации УКМО для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | В течение всего паводкового периода. | Руководители предприятий и организаций, создающих аварийные технические бригады. |
| 1. 17.
 | Рекомендовать руководителям правоохранительных органов обеспечить соблюдение правопорядка, законности и исключения случаев мародерства в районах, попадающих в зону возможного затопления, оказывать содействие в случае возможной эвакуации населения и материальных ценностей. | В течение всего паводкового периода. | Руководство правоохранительных органов,Консультант по ГО и ЧС Администрации УКМО. |
| 1. 18.
 | Руководителям средств массовой информации УКМО предоставлять внеочередную возможность информирования населения о ситуации на территории Усть-Кутского муниципального образования в период ледохода и паводка.  | До начала паводкового периода и в течение всего паводкового периода. | Руководители:МП РОПГ «Ленские вести» УКМО, МП «ТРК Диалог» УКМО. |

**И.о. первого заместителя мэра Усть-Кутского**

**муниципального образования О.А. Яковенко**