|  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением главы муниципального образования “город Усть-Кут” № 470-п от 15 июля 2011г. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения концессионного

соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

_________________________________________________

## Г. Усть-Кут

## 2011 г.

## Состав конкурсной документации

1. Общие положения

2 .Подача заявок

3.Подача и рассмотрение конкурсных предложений

4. Приложение 1-Положение о конкурсной комиссии

5.Приложение 2-Заявка на участие в открытом конкурсе

6.  Приложение 3 –Опись документов

7. Приложение 4- Конкурсное предложение

8. Приложение 5- Проект концессионного соглашения с приложениями 1-8

За непредоставление информации, требуемой конкурсной документацией, или подачу конкурсного предложения не полностью и не во всех отношениях соответствующего документам для конкурсов, ответственность несёт участник конкурса, и это может повлечь за собой отклонение его конкурсного предложения.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения концессионного

соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

Настоящая конкурсная документация, устанавливающая порядок проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15, разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26.07.2006г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции», федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением главы  муниципального образования «город Усть-Кут» от 15 июля 2011 года № 470-п «О концессионном соглашении в отношении муниципальной котельной, расположенной по адресу г. Усть-Кут, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Объект концессионного соглашения

  - Объект концессионного соглашения

Действующая мазутная котельная  Лена-Восточная, расположенная по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 и неразрывно связанное с ней иное имущество. Работы по реконструкции объекта включают замену котлов и прочего оборудования с целью перевода котельной на биотопливо (древесные отходы). Котельная принадлежит на праве собственности муниципальное образование «город Усть-Кут».

- Концедент

Концедентом по  концессионному соглашению выступает муниципальное образование «город Усть-Кут» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения)

- Конкурс

  - Конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении указанного выше Объекта концессионного соглашения проводится в следующем порядке: предварительный отбор и конкурс.

  - По всем вопросам, связанным с проведением настоящего конкурса, заинтересованным лицам следует направлять запросы в Конкурсную комиссию по адресу г. Усть-Кут Иркутской области, ул. Володарского, д. 69 а

  - Конкурсная документация предоставляется Заявителям бесплатно в течение двух рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении конкурсной документации.

Конкурсная документация  и материалы, касающиеся проведения конкурса, размещаются также со дня опубликования извещения  на официальном сайте в сети “Интернет” www.admin-ukmo.ru . Если Заявитель на участие в  конкурсе самостоятельно получил конкурсную документацию и /или такие материалы  на сайте, он самостоятельно несет ответственность за отслеживание вносимых в нее изменений и дополнений, если такие будут проводиться в установленном порядке.

  - Концедент в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе прекратить конкурс и (или) возобновить его в любое время,  при этом какая-либо ответственность Концедента за или в связи с совершением указанных действий исключается.

- Термины и определения, используемые в конкурсной документации.

  - Все приложения к конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью. Если иное не следует из контекста, все ссылки в настоящей конкурсной документации относятся к пунктам настоящей конкурсной документации. Во избежание сомнений, в концессионном соглашении устанавливается отдельная терминология, в связи, с чем приведенные ниже определения терминов и выражений не применимы при толковании условий концессионного соглашения (поскольку иное прямо не следует из его положений).

  - В настоящей конкурсной документации (включая все ее разделы и приложения), если иное не следует из контекста, приведенные ниже термины, сокращенные и условные наименования имеют значение, определенное в настоящей разделе.

Аффилированные лица - лица, признаваемые аффилированными в соответствии антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Закон о концессии – Федеральный закон 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица (объединение лиц), получившие право представить заявку, направившие письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и получившие конкурсную документацию.

Заявка на участие в конкурсе (Заявка) – комплект документов, представленный Заявителем для участия в предварительном отборе Участников конкурса  в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Конкурс – открытый конкурс на право  заключения  концессионного  соглашения на  реконструкцию  действующей мазутной котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15, проводимый на основании принятого Концедентом решения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная в г. Усть-Кут, Иркутской области.

Конкурсная документация – настоящий пакет документов, определяющий процесс проведения конкурса.

Конкурсная комиссия - Конкурсная комиссия по проведению конкурса, утвержденная постановлением Концедента.

Конкурсное предложение – комплект документов, представленный Участником конкурса в соответствии с требованиями  конкурсной документации.

Контактные лица – уполномоченные представители Концедента и (или) Конкурсной комиссии,  действующие по поручению Концедента и /или Конкурсной комиссии в пределах полномочий, которые установлены конкурсной документацией.

Концессионер – Победитель конкурса  или иной участник конкурса в соответствии с п. 7 ст. 32  закона о концессиях, заключающий с Концедентом  по результатам конкурса концессионное соглашение  в качестве стороны, принимающей на себя обязательство по реализации Проекта.

Концессионное соглашение – заключаемое между Концедентом и Концессионером концессионное соглашение на право реконструкции действующей мазутной котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 ,условия которого приведены в Приложении № 5 к конкурсной документации (с учетом поправок, внесенных в него в соответствии с настоящей конкурсной документацией или по соглашению сторон).

Объект концессионного соглашения (далее по тексту Объект) -Действующая мазутная котельная Лена-Восточная, расположенная   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15, который должен быть введен в эксплуатацию в установленный концессионным соглашением срок и в соответствии с требованиями Концедента по проекту Участника конкурса, ставшего победителем. Технико-экономические показатели и прочие показатели, которым должен соответствовать Объект, предусматриваются настоящей конкурсной документацией, концессионным соглашением, а также проектной документацией, подлежащей разработке  и утверждению в соответствии с условиями концессионного соглашения.

Официальный сайт Концедента в сети Интернет – официальный сайт www.admin-ukmo.ru

Официальное издание – газета «Диалог-ТВ»

Победитель Конкурса – Участник конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии как представивший наилучшее конкурсное предложение.

Рабочий день - любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение о реализации проекта - решение Концедента о заключении концессионного соглашения в отношении Объекта, принимаемое постановлением главы  муниципального образования «город Усть-Кут» от 15 июля 2011 года № 470-п «О концессионном соглашении в отношении муниципальной котельной, расположенной по адресу г. Усть-Кут, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15».

Участник Конкурса - Заявитель, прошедший предварительный отбор и представивший конкурсное предложение.

Эксперты – специалисты в области предмета конкурса, которые могут привлекаться Конкурсной комиссией согласно Положению о конкурсной комиссии.

- Концессионное соглашение

| Объект концессионного соглашения | Действующая мазутная котельная Лена-Восточная, расположенной по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15. Котельная принадлежит на праве собственности муниципальное образование «город Усть-Кут». Год постройки здания – 1982, установленная мощность 20,16 Гкал/час, вырабатываемая мощность 8,72 Гкал/час, подключенная нагрузка 7,1 Гкал/час, типы котлов ДЕ-16-14 ГМО , схема отпуска тепла- через теплообменник, химводоподготовка и деаэрация воды присутствует. |
| --- | --- |
| Концедент | Муниципальное образование «город Усть-Кут» |
| Концессионер |  |
| срок действия концессионного соглашения | 10 лет с даты подписания концессионного соглашения (при условии, что такой срок не изменен Сторонами в соответствии с концессионным соглашением) в целях полного возврата инвестиций Концессионеру. |
| Размер концессионной платы, формы, порядок и сроки её внесения | Плата не устанавливается |
| Обязательства концессионера | - Проектирование и реконструкция объекта за счет собственных и (или) привлеченных средств в объеме не менее 75 (семидесяти пяти) миллионов рублей - Обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта концессионного соглашения не позднее 31.03.2012 года - Обеспечить и передать Концеденту проектную и исполнительную документацию на реконструируемый Объект концессионного соглашения после ввода объекта в эксплуатацию. - Обеспечить эксплуатацию Объекта концессионного соглашения в целях производства, передачи и распределения тепловой энергии согласно действующему законодательству в течение всего срока действия концессионного соглашения. - Поддерживать Объект в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт за счет собственных и (или) привлеченных средств с даты ввода его в эксплуатацию до окончания действия концессионного соглашения с соблюдением требований к составу, видам, периодичности и межремонтным срокам котельного оборудования, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нести расходы на содержание Объекта в течение всего срока эксплуатации; - После прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) передать Объект и переданное Концессионеру в рамках концессионного соглашения иное имущество Концеденту в порядке и сроки, которые предусмотрены в концессионном соглашении; - Выходить с инициативой на регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию и горячее водоснабжение в соответствии с действующим законодательством; - Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения и положений действующего российского законодательства. |
| Обязательства Концедента | - Заключить концессионное соглашение не ранее 5 календарных дней и не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. - Предоставить необходимый пакет документов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для регистрации прав Концессионера по владению и пользованию Объектом концессионного соглашения. - Передать Концессионеру Объект концессионного соглашения во владение и пользование в течение 5 рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения в порядке и на условиях установленных Конкурсной документацией и условиями концессионного Соглашения. - После прекращения действия концессионного соглашения (в т.ч. по истечении срока его действия) – принять от Концессионера Объект концессионного соглашения в установленном концессионном соглашением порядке; - Оказывать содействие концессионеру в заключении договоров аренды (субаренды) земельных участков, которые необходимы концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; - Исполнить иные обязанности, вытекающие из условий заключенного концессионного соглашения, других договоров, заключенных между сторонами, и положений действующего российского законодательства. |
| Права в отношении Объекта концессионного соглашения: | В отношении Объекта концессионного соглашения у его сторон возникают следующие права: - Объект концессионного соглашения на момент его заключения принадлежит Концеденту на праве собственности - У Концессионера возникает право владения и пользования Объектом концессионного соглашения с момента передачи и до окончания срока действия концессионного соглашения. - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера. - Государственной регистрации подлежат права Концедента на Объект, сформированный в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества. |
| Способы обеспечения Концессионером обязательств по концессионному соглашению | Одним из следующих способов: - Страхование риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению - Безотзывная банковская гарантия Размер обеспечения обязательств по концессионному соглашению определяется исходя из суммы инвестиций, вложенных Концессионером (не менее 75 000 000 рублей). Обеспечение обязательств устанавливается на срок до даты ввода реконструированного объекта концессионного соглашения в эксплуатацию с учетом вложения Концессионером всей суммы инвестиций. Концессионер обязан представить обеспечение обязательств по концессионному соглашению в течение 15 календарных дней с момента подписания концессионного соглашения |
| Порядок возмещения расходов Концессионера в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | - Концессионеру возмещаются расходы на реконструкцию Объекта концессионного соглашения, за исключением расходов, которые в соответствии с концессионным соглашением должны возмещаться за счет выручки концессионера, полученной от оказания услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам), и уже возмещены ему на момент расторжения концессионного соглашения |
|  | - Концессионное соглашение включает также иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, проектом концессионного соглашения, прилагаемым к настоящей конкурсной документации и конкурсным предложением Победителя конкурса |
| Срок подписания концессионного соглашения | - Концессионное соглашение должно быть подписано не ранее чем через 5 календарных дней с момента подписания протокола о результатах конкурса и не позднее 20 календарных дней, а в случае признания конкурса несостоявшимся в течение 30 календарных дней с момента принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |

- Регламент проведения конкурса

  - График проведения Конкурса

| Этап: | Сроки: |
| --- | --- |
| 1. Конкурс: |  |
| Подача заявок | До 16-00 часов 02 сентября 2011 года |
| Изготовление протокола о результатах проведения предварительного отбора | До 16-00 часов 5 сентября 2011 года |
| Подача конкурсных предложений | До 16-00 часов 29 ноября 2011 года |
| Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, их оценка и определение Победителя Конкурса | До 16-00 часов 30 ноября 2011 года |

Указанные сроки (при необходимости) могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством и настоящей конкурсной документацией.

  - Изменения в конкурсную документацию

    - Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию в любое время до истечения срока подачи конкурсных предложений, а сроки подачи заявок и/или конкурсных предложений должны быть продлены на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений Концедентом

Сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию размещаются на официальном сайте Концедента.

  - Толкование документов, входящих в состав конкурсной документации

    - Все документы, входящие в состав конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в конкурсную документацию, опубликованные Концедентом в установленном порядке, имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав настоящей конкурсной документации.

  - Расходы в связи с участием в конкурсе

    - Заявители несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявок и конкурсных предложений, а Концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты.

6.4.2.  Заявитель оплачивает задаток, вносимый в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения в следующем порядке:

Размер задатка: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты:

УФК по Иркутской области (КУМИ УКМО (городского поселения) л/с 05343008780)

ИНН / КПП  3818019906 / 381801001

ОКАТО  25440000000

р/сч  40302810300003000022

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Г. Иркутск

БИК 0042520001

назначение платежа «задаток на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, наименование плательщика»

Порядок и срок внесения: Задаток должен поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок.

- Обмен информацией с Концедентом

  - Конкурсная комиссия

    - Концедент создает Конкурсную комиссию для выполнения  определенных функций  при проведении конкурса. Функции и полномочия Конкурсной комиссии определены в конкурсной документации в приложении №  1 к настоящей конкурсной документации. Обмен информацией с Концедентом осуществляется только через Конкурсную комиссию.

  - Сообщения Заявителей.

    - Официальным сообщением Заявителя признается обращение, направленное уполномоченным представителем в письменной форме по почте или по факсу, содержащее дату отправления и подпись уполномоченного представителя Заявителя.

    - Все изменения и разъяснения конкурсной документации, издаваемые Концедентом, размещаются на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

  - Разъяснения конкурсной документации

    - Заявитель через своего уполномоченного представителя вправе обратиться к Конкурсной комиссии с запросом о разъяснении положений конкурсной документации. Конкурсная комиссия представит ответы на такие запросы в порядке, установленном конкурсной документацией, в сроки, установленные законом о концессиях и конкурсной документацией.

    - Ответ Концедента с указанием характера запроса, но без ссылки на источник, направляется Конкурсной комиссией всем Заявителям в установленные сроки, а также размещаются на официальном сайте.

    - Заявитель вправе в любой момент до направления Конкурсной комиссией разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении конкурсной документации, в этом случае разъяснение конкурсной документации по отозванному Заявителем запросу не предоставляется.

  - Консультации для заинтересованных лиц

    - Концедент вправе проводить консультации для представления Объекта и разъяснения положений конкурсной документации.

- Право Концедента отменить конкурс

  - Концедент в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе в любое время отказаться от проведения конкурса, а также, на свое полное усмотрение, принять решение о его возобновлении. В случае принятия Концедентом любого из указанных решений Концедент не будет иметь обязанности по выплате Заявителям, а также иным лицам каких-либо возмещений (в том числе, компенсации понесенных расходов).

- Права Заявителей

  - Конкурсная документация и все связанные с ней взаимоотношения Заявителей, Концедента, Концессионера, и Конкурсной Комиссии регулируются законодательством Российской Федерации.

  - Заявитель вправе оспаривать незаконные решения Концедента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ПОДАЧА ЗАЯВОК

- Требования к Заявителям

  - После публикации  сообщения о проведении конкурса  Заявители имеют право направлять Заявки на участие в конкурсе.

  - Заявителями  могут быть:

- индивидуальный предприниматель;

- российское или иностранное юридическое лицо

- действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица

  - Следующие лица не могут быть Заявителями, входить в состав Заявителя или иным образом участвовать в конкурсе:

- лица, в отношении которых вынесено решение о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства;

- лица, имеющие задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, по сборам во внебюджетные фонды   Российской Федерации;

- лица, которые не могут участвовать в конкурсе, выполнять функции Концессионера в силу закона, договора или судебного акта.

- лица, участвовавшие в подготовке настоящей конкурсной документации или действовавшие в качестве консультантов или советников Концедента по этому Проекту

  - Заявители должны обеспечить и подтвердить:

    - Не проведение ликвидации Участника конкурса - юридического лица или прекращение Заявителем -  физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

    - Отсутствие решения  суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

    - Отсутствие приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи  заявки на участие в конкурсе;

    - Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (Заявитель считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято).

    - Оплату задатка вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения.

- Требования к заявке

  - Заявка на участие в конкурсе составляется  по форме, указанной в Приложении № 2 к  конкурсной документации. Один Заявитель имеет право представить только одну заявку на участие в конкурсе.  Заявка,  документы и материалы, относящиеся к ней, должны быть составлены на русском языке.

  - К подписанному уполномоченным представителем Заявителя оригиналу заявки  должны быть приложены следующие документы и материалы:

    - Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:

      - Для индивидуальных предпринимателей:

- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;

- заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;

      - Для российских юридических лиц:

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации  юридического лица;

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

- нотариально заверенная копия устава;

- полученная не ранее чем за один месяц со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (либо ее нотариально заверенная копия);

      - Для иностранных юридических лиц:

- заверенные копии учредительных документов юридического лица;

- документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны учреждения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия;

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя либо его заверенная копия (доверенность, выписка из протокола Общего собрания (или Совета директоров) Заявителя об избрании руководителя организации, приказ о назначении руководителя организации на должность);

    - Справка об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выданная налоговым органом не ранее, чем за один месяц до подачи заявки на участие в конкурсе;

    - Копия годового отчета Заявителя за последний отчетный год,  включающий бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, движении денежных средств, изменении капитала, составленные в соответствии с Российскими стандартами финансовой отчетности, пояснительные записки, а также аудиторское заключение (с приложением копни лицензии аудиторской компании и аудируемой финансовой отчетности с примечаниями) за соответствующий период. Копии указанных документов должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа Заявителя (и стратегического инвестора при его наличии) или его (их) уполномоченного представителя;

    - Иные документы, которые могут подтвердить наличие у Заявителя возможности проведения работ по реконструкции Объекта.

    - Документы, подтверждающие внесение задатка.

- Оформление и подписание Заявки

  - Заявка представляется в письменной форме в 2 экземплярах (один оригинал и одна копия). При этом один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу заявки, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр - копия заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью Заявителя либо его полномочного представителя.

  - Все документы, входящие в состав оригинала заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в случае ее наличия). При этом документы, для которых в настоящей конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

  - Все представляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 года. (Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена).

  - При подготовке заявки и входящих в её состав документов и материалов не допускается использование факсимильной подписи. Оформленные  таким образом документы и материалы  считаются не имеющими юридической силы.

  - Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью "ОРИГИНАЛ". Все страницы экземпляра - копии заявки четко помечаются надписью "КОПИЯ". В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

  - Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

  - Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

  - К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов заявки.

Опись документов и материалов заявки не сброшюровывается с материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

  - Заявитель подает заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте (или коробке), внутри которого(й) содержатся экземпляры заявки - оригинал и копия.

К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов заявки.

На конверте должно быть указано:

слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15»

наименование и адрес Заявителя;

адрес для подачи заявок.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и скреплен  печатью Заявителя (при ее наличии).

В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

  - Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

- Срок и место подачи заявок.

  - Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу и в сроки определенные Регламентом проведения конкурса настоящей конкурсной документации (пункт 6.1 конкурсной документации).

  - На момент регистрации заявки Заявитель должен представить следующие документы:

- запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию заявки;

- два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов заявки.

  - Представленная в Конкурсную комиссию заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок. При этом на копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера этой заявки.

  - Концедент может продлить срок приема заявок, внеся изменение в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента и Заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты.

  - В случае если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок, конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. В этом случае Концедент совершает действия и принимает решения, предусмотренные разделом 23  конкурсной документации.

- Заявки, поданные с опозданием

  - Конверт с заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки.

В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю с уведомлением об отказе в принятии заявки.

- Изменения в заявках и их отзыв

  - Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления заявок, установленного Регламентом проведения конкурса настоящей конкурсной документации.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления заявок, установленного Регламентом проведения настоящего конкурса.

  - Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

  - Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения срока представления заявок, установленного Регламентом проведения настоящего конкурса.

ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Представление конкурсных предложений

  - После принятия решения о допуске Заявителя к участию в конкурсе, конкурсная комиссия, не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения, направляет Заявителю уведомление с предложением представить конкурсное предложение. Срок направления уведомления – три рабочих дня с момента принятия решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и не менее чем 60 (шестьдесят) дней до момента истечения срока подачи конкурсных предложений в соответствии с конкурсной документацией. Срок представления конкурсных предложений определяется в соответствии с графиком проведения конкурса (п.6 настоящей Документации).

  - Участник конкурса подает составленное на русском языке  конкурсное предложение на участие в конкурсе в письменной форме, в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры конкурсного предложения - оригинал и копия по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул.Володарского, дом 69 а

Рекомендуемая форма конкурсного  предложения указана в  приложении № 4  к   конкурсной документации.

Участник конкурса вправе подать в составе конкурсного предложения иные документы, касающиеся сути конкурсного предложения, которые он  посчитает необходимым представить.

  - Участник конкурса должен письменно подтвердить, что все документы и сведения, включенные им в состав конкурсного предложения, остались без изменения либо, если изменения произошли, что такие изменения улучшают ранее направленные положения заявки на участие в конкурсе. Такие изменения должны быть включены в состав данного раздела конкурсного предложения.

  - К конкурсному предложению обязательно прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса (или его уполномоченного представителя) опись документов и материалов конкурсного предложения.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения. Опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

  - Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение.

  - Представленное в Конкурсную комиссию конкурсное предложение Участника конкурса  регистрируется в журнале  регистрации конкурсных предложений  под порядковым номером с указанием даты и точного времени его подачи (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

  - Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с конкурсным предложением в журнале регистрации и по дате и времени, проставленном при его приеме на копии описи документов и материалов конкурсного предложения.

  - Концедент может продлить срок приема конкурсных предложений, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с конкурсной документацией. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента и Участника конкурса продлевается с учетом измененных сроков.

  - Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления конкурсных предложений, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления конкурсных предложений, установленного графиком проведения настоящего конкурса.

Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделами 17-18 конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения, установленном п. 18.5 конкурсной документации.

  - После истечения установленного срока представления конкурсные предложения или изменения в них  не принимаются.

Конверт с конкурсным предложением или изменением в него, представленные в Конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрываются и возвращаются представившему ее Участнику конкурса, вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения или изменения в неё.

В случае поступления такого конкурсного предложения или изменения в него по почте, конверт  не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса, вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения или изменения в него, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

- Оформление и подписание конкурсных предложений.

  - Конкурсное предложение представляется на русском языке в письменной форме в 2 экземплярах. При этом один экземпляр - оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Участником конкурса согласно требованиям к экземпляру - оригиналу конкурсного предложения, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр - копия конкурсного предложения, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра конкурсного предложения должна быть удостоверена подписью полномочного представителя Участника конкурса.

  - Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - при ее наличии). При этом документы, для которых приложениями к конкурсной документации установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами, все формы должны быть подписаны Участником конкурса и заверены печатью Участника конкурса (при ее наличии).

  - Документы экземпляра - оригинала конкурсного предложения предоставляются в Оригинале, либо в установленной конкурсной документацией  случаях - в заверенных надлежащим образом копиях, при этом Конкурсная комиссия и Концедент оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям конкурсной документации в виде заверенных Участником конкурса копиях.

  - Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

  - Документ экземпляра - оригинала конкурсного предложения, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы. Участнику Конкурса, представившему такую заявку на участие в конкурсе, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

  - Все страницы экземпляра - оригинала конкурсного предложения должны быть пронумерованы и четко помечены надписью "ОРИГИНАЛ", Все страницы экземпляра-копии конкурсного предложения четко помечается надписью "КОПИЯ". В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

  - Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения в соответствии с конкурсной документацией, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Участника конкурса, с указанием на обороте последнего листа конкурсного предложения количества страниц.

  - Экземпляр копии конкурсного предложения брошюруется отдельно. Экземпляр копии должен соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу конкурсного предложения. При этом все разделы конкурсного предложения в соответствии с конкурсной документацией, прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса (или его полномочного представителя) с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

- Опечатывание и маркировка конкурсных предложений.

  - Участник конкурса подает конкурсное предложение на участие в конкурсе в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры конкурсного предложения - оригинал и копия.

  - К конверту обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов   конкурсного   предложения,   оформленных   согласно   требованиям Конкурсной документации.

На конверте должно быть указано:

- наименование предмета конкурса;

- слова «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ КОТЕЛЬНОЙ Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15»

- наименование и адрес Участника конкурса;

- адрес для подачи конкурсных предложении в соответствии с указаниями п. 16.2 Конкурсной документации.

  - Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника конкурса и пропечатан печатью Участника конкурса (при ее наличии).

В приеме конверта с конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

  - Представители Участников конкурса, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

- Порядок вскрытия конвертов, содержащих конкурсные предложения

  - Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями производится Конкурсной комиссией в день, во время и в месте, которые установлены п.6.1 настоящей конкурсной документацией. Вскрытию подлежат конкурсные предложение участников, чьи заявки рассмотрены и допущены к участию в конкурсе.

В случае представления  конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах вскрывается только конверт с пометкой «оригинал».

Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

  - При вскрытии каждого конверта с конкурсным предложением объявляются присутствующим при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

- наименование и место нахождения (почтовый адрес) каждого Участника конкурса, конверт, с Конкурсным предложением которого, вскрывается;

- сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов,  требование о представлении которых содержатся в конкурсной документации;

- значения содержащихся в конкурсном предложении условий, в соответствии с критериями Конкурса, установленными в п.  20.1  конкурсной документации.

  - В случае если по истечении срока представления конкурсных предложений  в Конкурсную комиссию представлено  менее двух конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных предложений, конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся. В этом случае Концедент совершает действия и принимает решения, предусмотренные разделом 23 конкурсной документации.

  - После процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями все поступившие в Конкурсную комиссию конкурсные предложения становятся собственностью Концедента и возврату Участникам не подлежат.

- Критерии конкурса.

  - В качестве критериев конкурса устанавливаются следующие показатели:

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное значение критерия конкурса | Требование к изменению начального значения критерия конкурса | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям | 180 дней | Уменьшение | 0,8 |
|  | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла | 0,2 т.у.т. | Уменьшение | 0,1 |
|  | Строительная стоимость 1 MВт мощности котельной с учетом НДС (включая стоимость основного и вспомогательного оборудования, стоимость строительства автоматизированного топливного склада, стоимость СМР, пуско-наладочных и проектных работ) | 10 000 000 руб. | Уменьшение | 0,1 |

- Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

  - Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией представленных Конкурсных предложений производится с целью определения Победителя конкурса.

При рассмотрении и оценке конкурсных заявок Конкурсная комиссия может привлекать независимых Экспертов, которые осуществляют экспертизу представленных конкурсных предложений.

  - Каждое конкурсное предложение проходит первоначальную проверку на соответствие требованиям конкурсной документации и полноту представления документов и информации. В ходе рассмотрения Конкурсная комиссия может обратиться к Участнику конкурса с просьбой разъяснений положений его конкурсного предложения. В этом случае Участники конкурса должны будут предоставить разъяснения.

  - На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений Конкурсной комиссией принимается решение:

- о соответствии конкурсного предложения критериям конкурса, установленным в пункте 20.1 конкурсной документации, или

- о несоответствии конкурсного предложения критериям конкурса, установленным в пункте 20.1. конкурсной документации.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

    - Участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

    - Условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

    - Представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

  - Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется Конкурсной комиссией в следующем порядке:

    - Если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений,  содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений,  содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

    - Если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

    - Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями настоящей конкурсной документации, суммируются.

  - Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются Конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования, полученных в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

  - Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются Конкурсной комиссией путем сравнения баллов по всем оцениваемым конкурсным предложениям. В результате сравнения баллов по конкурсным предложениям определяется рейтинг (место) конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценка представленных конкурсных предложений (первое место соответствует наивысшему  баллу).

- Определение Победителя конкурса.

  - Победитель конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленным конкурсных предложений в порядке, установленном п.21  конкурсной документации.

Наивысший рейтинг (первое место) присваивается конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых конкурсных предложениях.

Далее остальные конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по уменьшению суммарного результата по каждому конкурсному предложению - каждому из оцениваемых конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).

  - В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (одинаковый рейтинг),  Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию конкурсное предложение.

  - По итогам рассмотрения и оценки конкурсных предложений Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который включает:

    - критерии конкурса, установленные в пункте 20.1  конкурсной документации;

    - условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

    - результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

    - результаты оценки конкурсных предложений; суммарный результат и рейтинг каждого оцененного конкурсного предложения;

    - наименование и место нахождения Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса Победителем конкурса.

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах конкурса.

  - Протокол о результатах конкурса включает:

    - решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

    - сообщение о проведении конкурса;

    - конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

    - запросы Участников конкурса о разъяснении положении конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

    - протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

    - оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;

    - протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

    - перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления, с предложением представить конкурсное предложение;

    - протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

    - протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

- Условия признания конкурса несостоявшимся.

  - В случае если  по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, срока представления конкурсных предложений в Конкурсную комиссии  представлено менее двух заявок на участие в конкурсе,  или   менее двух конкурсных предложений  или Конкурсной комиссией  признано  соответствующими конкурсной документации менее двух конкурсных заявок или конкурсных предложений, по решению Концедента, принимаемому  на следующий день после истечения  срока представления заявок на участие в конкурсе или срока представления конкурсных  предложений,  конкурс объявляется несостоявшимся.

  - В случае признания конкурса несостоявшимся Концедент  вправе вскрыть  конверт с единственной  представленной заявкой на участие в конкурсе  и рассмотреть её   в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

Если  Заявитель и представленная им заявка  на участие в конкурсе соответствует требованиям,  установленным конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о  признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю   представить  предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации.

  - Заявитель  вправе представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации,  в течение 60  (шестидесяти) рабочих дней со дня получения  предложения Конкурсной комиссии.

  - Концедент обязан рассмотреть  представленное Заявителем предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации,  не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней  со дня его представления Заявителем.

  - Если  представленное Заявителем предложение о заключении концессионного соглашения соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, Концедент  принимает решение о заключении концессионного соглашения с этим Заявителем.

  - Если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений, конкурс признается несостоявшимся

  - Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, не позднее 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

- Уведомление Участников конкурса о результатах проведения конкурса

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Конкурсной комиссией  решения об объявлении конкурса несостоявшимся всем Участникам конкурса направляется  уведомление о результатах проведения конкурса (при этом такое уведомление может направляться в электронной форме).

  - В течение срока, указанного в пункте 24.1, сообщение о результатах проведения конкурса с указанием Победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения  опубликовывается  в официальном издании и размещается  на официальном сайте Концедента  в сети Интернет.

- Порядок  заключения концессионного соглашения

  - Концессионное соглашение по результатам конкурса заключается в порядке, предусмотренном в статьей 36  закона о концессиях. При этом:

    - После определения Победителя конкурса концессионное соглашение должно быть подписано сторонами не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

    - Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект концессионного соглашения, соответствующий проекту концессионного соглашения,  который приложен к настоящей конкурсной документации, и представленному Победителем конкурса конкурсному предложению;

    - В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение Участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект концессионного соглашения, соответствующий проекту концессионного соглашения, который приложен к настоящей конкурсной документации, и представленному таким Участником конкурса конкурсному предложению.

    - Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания сторонами.

- Право Концедента отказаться от заключения концессионного соглашения.

  - После определения Победителя конкурса в срок, предусмотренный для подписания концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным Участником конкурса, представившим конкурсное предложение, соответствующее критериям конкурса, Концедент вправе отказаться от подписания концессионного соглашения с Победителем конкурса, а также от заключения концессионного соглашения с единственным Участником конкурса, представившим конкурсное предложение, в случае установления факта:

    - Проведения в отношении Победителя конкурса или единственного Участника конкурса, представившего конкурсное предложение, процедуры ликвидации или проведения в его отношении процедуры банкротства;

    - Приостановления деятельности Победителя конкурса или единственного Участника конкурса, представившего конкурсное предложение, судом или уполномоченными государстве иным и органами в связи с нарушением законодательства;

    - Предоставления Победителем конкурса или единственным Участником конкурса, представившим конкурсное предложение, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией при проведении предварительного отбора и конкурса.

    - Концедент вправе отказаться от подписания концессионного соглашения в указанных случаях путем направления Победителю конкурса, а также единственному Участнику конкурса уведомления об отказе от заключения концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения концессионного соглашения.

- Запрет согласованных действий

  - Заявители не должны обсуждать между собой никакие аспекты конкурсной документации или конкурсных предложений или иначе обмениваться информацией или организовывать сговор в отношении реализации концессионного соглашения.

  - Заявитель не должен вступать в какие-либо переговоры или договоренности с другими заявителями относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых конкурсных предложений по критериям конкурса.

- Право на обжалование

  - Заявители, Участники конкурса имеют право на обжалование незаконного решения или действий, бездействий Концедента (Конкурсной комиссии) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

- к конкурсной документации о проведении

открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения на реконструкцию

котельной Лена-Восточная,

расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Настоящее Положение определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия и оформления решений Конкурсной комиссии по проведению конкурса.

Конкурсная комиссия создается для проведения конкурса, оценки заявок, определения Заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных предложений, определения Победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением.

Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения к Заявителям (Участникам конкурса), объективной оценки заявок и конкурсных предложений, и достаточной прозрачности процедур конкурса.

- Функции Конкурсной комиссии.

  - Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

- опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса);

- опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

- принимает заявки на участие в конкурсе;

- предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок;

- проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

- устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным Законом о концессиях и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

- принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

- определяет участников конкурса;

- направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса;

- определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

- подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

- уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

- опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

- Состав Конкурсной комиссии

  - Персональный состав (в том числе, кандидатуры председателя и секретаря) Конкурсной комиссии утвержден постановлением главы  муниципального образования «город Усть-Кут» от 15 июля 2011 года № 470-п «О концессионном соглашении в отношении муниципальной котельной, расположенной по адресу г. Усть-Кут, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15».

Концедент вправе изменить (утвердить заново) состав Конкурсной комиссии до момента окончания (прекращения) проведения конкурса в  случае признания какого-либо из членов Конкурсной комиссии в установленном порядке виновным в совершении уголовного преступления или подачи членом Конкурсной комиссии заявления о невозможности в дальнейшем исполнять свои обязанности.

  - Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии.

    - Председатель Конкурсной комиссии:

- ведет заседания Конкурсной комиссии;

- организует работу Конкурсной комиссии;

- оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование предложения по ее изменению и дополнению;

- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;

- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;

- дает поручения, в рамках своих полномочий по настоящей Конкурсной документации, специализированной организации на совершение действий организационно-технического характера.

  - Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии.

    - Секретарь Конкурсной комиссии:

- готовит график работы Конкурсной комиссии;

- направляет членам Конкурсной комиссии приглашения на заседания;

- рассылает членам Конкурсной комиссии материалы к заседаниям;

- направляет протокол заседания вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам;

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов;

  - К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты могут проводить экспертизу заявок и конкурсных предложений. Эксперты – компетентные физические и юридические лица, являющиеся специалистами в области экономики и финансов, российского и международного права, проектирования, строительства и эксплуатации Объект концессионного соглашения и в иных областях, связанных с реализацией концессии. Привлечение эксперта Конкурсной комиссией осуществляется по согласованию с экспертом. Выявление и привлечение экспертов осуществляется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты представляют письменное заключение к сроку, установленному Конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены отдельно от каждого эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение подписывается либо экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта присутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения по порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому члену Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса.

  - Членами Конкурсной комиссии либо экспертом, привлеченным Конкурсной комиссией, не могут быть граждане, представившие заявки или состоящие в штате организаций, представивших заявки, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса, либо лица, чьи текущие и бывшие в недавнем прошлом профессиональные или личные отношения могут вызвать обоснованные сомнения в независимости таких лиц. Конкурсная комиссия является последней инстанцией в решении подобных вопросов. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Концедент должен произвести замену таких членов Конкурсной комиссии. В случае выявления в составе привлеченных Конкурсной комиссией экспертов таких лиц Конкурсная комиссия должна исключить таковое лицо из экспертов и по специализации данного эксперта Конкурсной комиссией должен быть назначен новый эксперт.

- Порядок принятия решений

  - Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично. Члены конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.

  - В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Конкурсной комиссией решений, заседание Конкурсной комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. При отсутствии кворума второй раз подряд, а также в случае, если какой-либо из членов Конкурсной комиссии отказался от своего статуса, Концедент может утвердить новый состав Конкурсной комиссии в соответствии с процедурой, указанной в настоящем Положении.

  - Решения Конкурсной комиссии принимаются на закрытом заседании с участием секретаря Конкурсной комиссии путем открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать Заявитель (Участник конкурса).

  - При проведении голосования по вопросам, требующим решения большинством голосов, каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства числа голосов голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим.

При принятии решений в рамках рассмотрения и оценки конкурсных предложений члены конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном законом о концессиях.

- Порядок оформления и опубликования решений Конкурсной комиссии

  - Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседаний Конкурсной комиссии оформляется не позднее 3-х дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные конкурсной документацией  сроки.

  - В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы, приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, принятые решения, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия такого), а также иная информация, наличие которой является обязательным в соответствии с Законом о концессиях. Особое мнение членов Конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

  - В установленных Законом концессиях случаях Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения конкурса на официальном сайте Концедента и в официальном издании

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

- к конкурсной документации о проведении

открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения на реконструкцию

котельной Лена-Восточная,

расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

|  | В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

- Изучив конкурсную документацию об открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 _________________________________________________________________

- _____________________________________________________________________________________________

( указать полное наименование участника открытого конкурса (Ф.И.О.- для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице ______________________________________________________________________________________,

( указать должность, Ф.И.О.- для юридических лиц)

действующего на основании  ____________________________________________________________________

представляет заявку на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15  в количестве 2 экземпляров (оригинал и копия).

- Настоящей заявкой подтверждаю  обязательное исполнение ____________________________ (наименование Заявителя)  условий конкурсной документации.

- Настоящим _______________________________________ (наименование Заявителя)  гарантирует:

- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе заявки, включая приложения;

- отсутствие процедур ликвидации или банкротства в отношении Заявителя;

- неприостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,  за исключением налогов и сборов, оспариваемых Заявителем, если решение по этому вопросу не день подачи  заявки не принято;

- неучастие в разработке настоящей конкурсной документации или неучастие в настоящем Проекте в качестве консультантов или советников Концедента;

- что он не был отстранен от участия в конкурсе или выполнения функций Концессионера или от участия в сделках на основании какого-либо закона, договора или судебного акта.

- Настоящей заявкой подтверждаю право Концедента, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников открытого конкурса условий, запрашивать у меня, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в моей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные мной в заявке сведения.

- Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с проектом концессионного соглашения и принимаю его полностью.

- В случае признания меня победителем открытого конкурса я беру на себя обязательства подписать концессионное соглашение в соответствии с требованиями конкурсной документации не позднее чем через __________ рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

- В случае если мной будет сделано предпоследнее предложение по условиям  открытого конкурса, а победитель открытого конкурса будет признан уклонившемся  от подписания в установленный срок концессионного соглашения, я обязуюсь подписать концессионное соглашение в соответствии с требованиями конкурсной документации  и условиями моего конкурсного предложения.

- Сообщаю, что для оперативного уведомления меня по вопросам организационного характера и взаимодействия мною уполномочен ____________________________________________________________ ___________________________________

- Сведения об участнике концессионного соглашения:

| Полное фирменное наименование |  |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии) |  |
| Регистрационные данные: |  |
| - дата и номер свидетельства о государственной регистрации |  |
| - место государственной регистрации |  |
| - номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник концессионного соглашения зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| - ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| - наименование обслуживающего банка |  |
| - расчетный счет |  |
| - корреспондентский счет |  |
| - БИК |  |

- К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на	стр.

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника открытого конкурса:

должность                                              подпись                                       Фамилия И.О.

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

- к конкурсной документации о проведении

открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения на реконструкцию

котельной Лена-Восточная,

расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия открытом конкурсе на право заключения

концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

- Настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 направляются следующие документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия) |  |
| 2. | Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя, в том числе: |  |
|  | - |  |
|  | - |  |
|  | - |  |
|  | - |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. | Другие документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса |  |
|  | Всего страниц: |  |

- Достоверность представленной информации подтверждаю, документы согласно настоящей описи сдал:

______________________________________ __________________

/____________________/ должность подпись Ф.И.О.

Документы принял:

______________________________________ __________________

/____________________/ должность подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

- к конкурсной документации о проведении

открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения на реконструкцию

котельной Лена-Восточная,

расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

На бланке заявителя

Дата, исх. Номер

(запаковано в отдельный конверт)

В Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного

соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

- Настоящим __________________________________________________________________________   (наименование, юридический адрес. E-mail тел/факс Участника Конкурса) представляет конкурсное предложение по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 в количестве двух экземпляров (оригинал и копия), каждый экземпляр на _____ стр.

- Конкурсное предложение подается от имени _______________________________________________ (наименование, юридический адрес. Е-mail, тел/факс Участника Конкурса), именуемого далее - «Участник», прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению Концедента от __________ 20____ г.

- Настоящим Участник в связи с представлением своего конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15   (с внесенными в нее на дату подачи настоящего конкурсного предложения изменениями), именуемой далее – «конкурсная документация»:

- надлежащее выполнение положений конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего конкурсного предложения;

- что все документы и сведения, включенные им в состав заявки на участие в конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи данного конкурсного предложения соответствуют действительности (либо, если изменения произошли, то Участник с учетом таких изменений ранее представленной заявки на участие в конкурсе соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях. При этом описание и подтверждение таких изменений должно быть включено в состав конкурсного предложения).

- Настоящим Участник выражает намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации и в случае признания его победителем конкурса заключить и исполнить концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в конкурсе требования конкурсной документации.

- Участник согласен заключить концессионное соглашение в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены в настоящем конкурсном предложении:

| № п/п | Критерий конкурса | Начальное значение критерия конкурса | Требование к изменению начального значения критерия конкурса | Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям | 180 дней | Уменьшение | 0,8 |
| 2. | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла | 0,2 т.у.т. | Уменьшение | 0,1 |
| 3. | Строительная стоимость 1 MВт мощности котельной с учетом НДС (включая стоимость основного и вспомогательного оборудования, стоимость строительства автоматизированного топливного склада, стоимость СМР, пуско-наладочных и проектных работ) | 10 000 000 руб. | Уменьшение | 0,1 |

- Настоящим Участник обязуется в случае объявления его победителем Конкурса подписать концессионное соглашение в соответствии с положениями конкурсной документации и на условиях, установленных в настоящем конкурсном предложении, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления Победителю конкурса протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения.

- В случае объявления конкурса несостоявшимся, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений, Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям конкурса менее двух конкурсных предложений, Участник обязуется подписать концессионное соглашение в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня направления Участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

- В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса откажется либо будет признан уклонившимся от подписания концессионного соглашения, мы обязуемся подписать данное концессионное соглашение в течение 30  (тридцати) рабочих дней со дня направления Участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

- Настоящим Участник обязуется выполнить иные связанные с участием в конкурсе положения конкурсной документации.

Заявитель (уполномоченный представитель)

_________________ (_________________)

(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

_________________ (_________________)

(подпись) (ФИО)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

- к конкурсной документации о проведении

открытого конкурса на право заключения

концессионного соглашения

на реконструкцию котельной Лена-Восточная,

расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области,

ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(проект)

на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу:

г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15

г. Усть-Кут                                                                                               _______________________ 2011 года

Администрация муниципального образования «город Усть-Кут», в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) А.В.Грузных, действующего на основании распоряжения главы администрации Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) от 08.12.2009 г №243-рк,. постановлением главы  муниципального образования «город Усть-Кут» от 15 июля 2011 года № 470-п, именуемый   в   дальнейшем Концедент, с  одной  стороны, и ________________________________________________________________,в лице _____________________,

действующего на основании ________________________________________, именуемый  в   дальнейшем  Концессионер,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны,  в соответствии с _________________                                  _________________________________________________(указать реквизиты протокола о результатах  конкурса),  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение заключено с победителем открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию котельной Лена-Восточная, расположенной   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 протокол № _____ от _____.

  - Концедент предоставляет Концессионеру право в течение срока, установленного настоящим концессионным соглашением (далее по тексту Соглашение), осуществлять владение и пользование Объектом концессионного соглашения (далее по тексту Объект), в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим Соглашением и действующим законодательством.

Концессионер обязан осуществить реконструкцию, финансирование, эксплуатацию и техническое обслуживание Объекта в соответствии с настоящим Концессионным соглашением и действующим законодательством. Состав   и описание Объекта  приведено  в разделе 2 настоящего Соглашения.

  - Концессионер  в течение срока, установленного Концессионным соглашением,  будет  осуществлять деятельность  по производству, передаче, распределению  тепловой энергии, горячего водоснабжения, обеспечению работоспособности тепловых сетей, предоставление услуг по передаче и распределению тепловой энергии (по горячему водоснабжению) потребителям, расположенным на территории г. Усть-Кут  Иркутской области  с  использованием Объекта.

  - Реконструкция Объекта включает в себя следующие виды работ: подготовка проектной документации по реконструкции, работы по реконструкции.

- ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Объектом  является действующая мазутная котельная  Лена-Восточная, расположенная   по адресу: г. Усть-Кут Иркутской области, ул. 2-я Железнодорожная, строение 15 и неразрывно связанное с ней иное имущество,  год  постройки здания – 1982, , установленная мощность 20,16 Гкал/час, вырабатываемая мощность 8,72 Гкал/час, подключенная нагрузка 7,1 Гкал/час, типы котлов ДЕ-16-14 ГМО, схема отпуска тепла- через теплообменник,  химводоподготовка и деаэрация воды присутствует.

Объект принадлежит  Концеденту  на праве собственности.

Концедент гарантирует, что  Объект передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

  - Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 5  календарных дней с даты подписания Концессионного соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру Объекта, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по акту приёма-передачи, содержащему  сведения о составе имущества, техническом состоянии, балансовой стоимости передаваемого объекта и  подписываемому  Сторонами (приложение №.2 к настоящему Соглашению).

  - Обязанность Концедента по передаче Объекта, считается исполненной после  принятия  объекта  Концессионером и подписания Сторонами акта приёма-передачи.

Уклонение  одной  из Сторон от подписания указанного документа признается  нарушением  этой  Стороной  обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

  - Концедент передает Концессионеру по перечню согласно приложению  № 3 к настоящему Соглашению документы, относящиеся к передаваемому Объекту, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

Обязанность Концедента по передаче Концессионеру  прав  владения  и  пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия  этого  имущества  Концессионером  и подписания Сторонами акта приема-передачи движимого имущества.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование имущество, которое образует единое целое с Объектом и предназначено для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения (далее - иное имущество).

Состав иного имущества и его описание, приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

  - Концедент  гарантирует, что он является собственником объекта и иного имущества, права   владения  и  пользования которым  передаются Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением и обязуется передать Концессионеру копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на объект, права владения и пользования которым передаются  Концессионеру  в соответствии с настоящим Соглашением.

  - Срок  владения и пользования Концессионером иным имуществом равен сроку владения и пользования Объектом.

Права  Концессионера на владение и пользование входящими в состав иного имущества объектами недвижимого имущества подлежат государственной  регистрации в порядке, предусмотренном законодательством  настоящего Соглашения.

Риск случайной гибели или случайного повреждения иного имущества в период действия настоящего Соглашения несет Концессионер.

  - Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей Объекта недвижимого  имущества и иного имущества, входящего в состав Объекта технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

  - Стороны  обязуются  осуществить совместные действия, необходимые для государственной  регистрации прав  Концессионера  на  владение и пользование Объектом в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания настоящего Соглашения.

  - Риск  случайной гибели или случайного повреждения Объекта в период действия настоящего Соглашения несет Концессионер.

- ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер обязан осуществить разработку проектной документации на Объект и представить ее Концеденту для проверки и утверждения.

  - Проектная документация, разработанная Концессионером, должна соответствовать настоящему Концессионному соглашению и действующему законодательству.

  - Концессионер обязан за собственный счет направить Концеденту копию проектной документации для проверки и утверждения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до направления проектной документации на Государственную экспертизу и не позднее 2 недель с даты заключения Концессионного соглашения.

  - Концессионер обязан за свой счет получить и поддерживать в силе все разрешения, связанные с проектной документацией, необходимые для  создания и реконструкции Объекта.

  - Концедент будет прилагать все разумные усилия для оказания Концессионеру содействия в получении всех разрешений в отношении проектной документации.

Концессионер обязан  за свой счет  провести Государственную экспертизу  проектной документации на Объект.

  - В случае если Государственной экспертизой выносится отрицательное заключение в отношении проектной документации, Концессионер обязан за свой счет  внести в проектную документацию изменения, необходимые для устранения недостатков, выявленных Государственной экспертизой, и представить ее повторно.

  - Концессионер за свой счет  разрабатывает рабочую проектную документацию на Объект в соответствии с проектной документацией  и направляет Концеденту копию всей рабочей проектной документации.

  - При обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям  технических  регламентов  и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется  немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции Объекта.

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер  обязан приступить к реконструкции Объекта в сроки, установленные  в  настоящем  Соглашении. При этом  к этому моменту:

    - Проектная  документация должна быть  разработана и согласована с Концедентом;

    - Проведена Государственная экспертиза проектной документации;

    - Получены все разрешения, необходимые для реконструкции Объекта.

  - Концессионер может начать выполнение временных работ, связанных с реконструкцией Объекта, при условии, что были получены все разрешения для начала таких работ. При этом Концессионер признает и соглашается с тем, что он осуществляет все временные работы на свой риск и за свой счет.

  - Концессионер обязан произвести в отношении Объекта и иного имущества модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в течение срока действия настоящего Соглашения.

  - Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по проектированию, и реконструкции Объекта третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

  - Концессионер обязан выполнять действующие правила и предписания органов государственного надзора (СЭС, Госпожнадзор и др.) в отношении Объекта.

  - При  обнаружении  Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям  технических  регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется  немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по реконструкции Объекта

  - При  обнаружении  Концессионером  независящих  от  Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию Объекта и/или ввод его в эксплуатацию в сроки, установленные настоящим  Соглашением, и/или использование Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить  Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования  дальнейших  действий  Сторон по  исполнению настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан ввести Объект эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации «___» _____________ 20___ года.

  - Концессионер обязан осуществить инвестиции в реконструкцию Объекта в объемах и формах, указанных в приложении №4 к настоящему Соглашению.

  - Концессионер обязан обеспечить достижение технико-экономических показателей, указанных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению в срок, указанный в пункте 4.8 настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан информировать главу муниципального образования «город Усть-Кут», и соответствующие управляющие компании об аварийных, внеплановых отключениях в отношении Объекта в соответствии с взаимосогласованным регламентом о взаимодействии диспетчерских служб.

  - Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции Объекта путем осуществления   следующих действий:

- предоставить имеющуюся техническую документацию на Объект, подлежащий реконструкции и на иное имущество;

- выдать разрешения на реконструкцию Объекта и разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного Объекта (при надлежащем качестве выполненных работ);

- оказывать иную помощь, связанную с эксплуатацией Объекта.

  - Завершение Концессионером работ по реконструкции Объекта оформляется подписываемым Сторонами документом  об  исполнении  Концессионером  своих  обязательств по реконструкции Объект Соглашения.

  - Концедент обязан содействовать Концессионеру своевременно получать от Министерства по жилищной политике, энергетике, транспорта и связи Иркутской области средства на финансирование расходов на строительство и/или реконструкцию Объект Соглашения в виде возмещения разницы между ЭОТ, установленным Концессионеру органами тарифного регулирования, и тарифом установленным для населения (либо инвестиционная надбавка).

Если в периоде действия настоящего Соглашения выплата указанной разницы производится за счет средств бюджета Иркутской области, то средства, перечисленные из бюджета Иркутской области, зачисляются в счет выполнения обязательств  Концедента.

- ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

  - Концессионер берет на себя обязательство самостоятельно и за свой счет оформлять правоустанавливающие документы на земельные участки, находящиеся под объектом концессионного соглашения.

  - Концедент берет на себя обязательства оказывать всяческое разумное содействие Концессионеру в оформлении договоров аренды и других правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами концессионного соглашения.

- ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом и иным имуществом.

  - Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект и иное имущество в установленном настоящим Соглашением   порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте  1.3. настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан поддерживать Объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объекта, за исключением случаев, когда указанные действия осуществляются  Концедентом в соответствии с настоящим Соглашением.

Концедент  обязан  осуществлять  действия по поддержанию иного имущества в исправном состоянии, его текущему и капитальному ремонту.

  - Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать Объект в пользование  третьим  лицам  на  срок,  не превышающий  срока  действия  настоящего  Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - Передача  Концессионером  в  залог или отчуждение Объекта  и/или иного имущества не допускается.

  - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления  деятельности  по  настоящему  Соглашению,  являются собственностью Концессионера.

  - Имущество, созданное или приобретенное Концессионером при исполнении  настоящего Соглашения и не являющееся  Объектом или иным имуществом, являются собственностью Концессионера.

  - Концессионер  обязан учитывать Объект на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

- ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ

ОБЪЕКТА И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

  - Концессионер  обязан  передать  Концеденту,  а  Концедент обязан  принять Объект в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего    Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект должен находиться в состоянии, указанном в приложениях № 1,2  к  настоящему  Соглашению,  быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

  - Концессионер обязан возвратить Концеденту, а  Концедент обязан принять иное имущество в срок, указанный в пункте 9.6  настоящего Соглашения, и в состоянии, указанном в приложении №7 к настоящему Соглашению.

  - Передача  Концессионером Концеденту Объекта осуществляется по акту приема- передачи, подписываемому  Сторонами.

  - Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту,  одновременно  с  передачей  этого Объекта Концеденту.

  - Концессионер вправе досрочно передать, а Концедент обязан принять иное имущество, в случае его неиспользования (прекращения использования) Концессионером при эксплуатации Объекта. При полном износе иного имущества, Концессионер подготавливает документы на списание такого имущества и передаёт их Концеденту. Концедент в течение 30 дней проверяет документы и осуществляет его списание, с одновременным исключением такого имущества из перечня переданного Концессионеру иного имущества, определённого приложением № 1 к настоящему Соглашению.

  - Концедент вправе отказаться от подписания акта приема – передачи  в случае в случае если передаваемое имущество не пригодно для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

Обязанность Концессионера по передаче Объекта считается исполненной с  момента  подписания сторонами акта приема – передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

  - Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего  в  состав  иного  имущества,  считается  исполненной  с момента подписания Сторонами акта приема – передачи.

  - При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи иного имущества, обязанность  Концессионера по передаче,  считается  исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия  по  передаче иного имущества.

Уклонение одной из Сторон от подписания акта приема – передачи признается отказом этой Стороны  от исполнения ею обязанностей по настоящему Соглашению.

  - Прекращение  прав Концессионера на владение и пользование объектами   недвижимого  имущества,  входящими  в  состав  Объекта, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством  Российской  Федерации  порядке. Государственная регистрация прекращения  указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

  - Стороны  обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30  календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

  - По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных  настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.3  настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан осуществлять связанную  с использованием Объекта деятельность, указанную в пункте 1.3  настоящего  Соглашения,  и   не   прекращать   (не  приостанавливать)  эту деятельность без согласия Концедента.

  - Концессионер   обязан   осуществлять   деятельность   по эксплуатации  Объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, включая:

- требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объектах соглашения и объектах иного имущества;

- гарантии беспрепятственного доступа на Объект Соглашения представителей органов, обеспечивающих надзор и контроль за  деятельностью по реконструкции Объекта и иного имущества.

- иные требования.

  - Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.3. настоящего Соглашения, с момента передачи Объекта и до окончания срока, указанного в  пункте  9.5 настоящего Соглашения.

  - Концессионер  имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая  осуществление  деятельности,  предусмотренной  пунктом  1.3 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц.  При  этом  Концессионер  несет  ответственность  за действия других лиц как за свои собственные.

  - Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные  федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Порядок и условия компенсации Концессионеру расходов, связанных с предоставлением  установленных  льгот осуществляется на основании отдельных соглашений между Концессионером и уполномоченными государственными органами.

  - Концессионер   обязан  при  осуществлении  деятельности, указанной   в   пункте   1.3   настоящего  Соглашения,  осуществлять реализацию оказываемых услуг по производству и передаче теплоэнергии в горячей воде для целей отопления и ГВС по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии  с установленными надбавками к ценам (тарифам).

  - Концессионер  обязан  принять  на  себя обязательства по подключению застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными техническими условиями.

- СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

  - Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 10 (десяти) лет.

  - Срок передачи Объекта во владение и пользование Концессионера  - 5 (пять) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения.

  - Срок предоставления проектной документации указаны в п.3.3 настоящего Соглашения.

  - Срок ввода в эксплуатацию Объекта  " ___ " _______________  20____ г.

  - Срок использования (эксплуатации)  Концессионером  Объекта -  в течение 10 (десяти) лет с момента подписания сторонами концессионного соглашения.

  - Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока действия концессионного соглашения.

  - Срок передачи Концессионером Концеденту иного имущества  - одновременно с передачей Объекта.

  - Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.3  настоящего Соглашения, - с даты подписания акта приема-передачи Объекта до окончания срока действия концессионного соглашения.

- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

  - Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными  им  органами  в  соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством  субъектов  Российской Федерации, нормативными   правовыми   актами   органов  местного самоуправления.  Концедент  уведомляет  Концессионера  об органах, уполномоченных  осуществлять  от  его имени права и обязанности по настоящему  Соглашению,  в  разумный  срок до начала осуществления указанными  органами  возложенных  на них полномочий по настоящему Соглашению.

  - Концедент   осуществляет   контроль   за   соблюдением Концессионером   условий   настоящего Соглашения,  в  том  числе обязательств  по  осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.3. настоящего  Соглашения,     обязательств    по    использованию (эксплуатации)   объекта Соглашения  в  соответствии  с  целями, установленными настоящим  Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения.

  - Концессионер    обязан    обеспечить    представителям уполномоченных  органов  Концедента,  осуществляющим  контроль  за исполнением    Концессионером   условий   настоящего   Соглашения, беспрепятственный   доступ   на   объект  Соглашения,  а  также  к документации,  относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.3.  настоящего Соглашения.

  - Концедент   имеет   право  запрашивать  у  Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Концедент   не   вправе   вмешиваться   в  осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

  - Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать  сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального или являющиеся коммерческой тайной.

  - При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за    деятельностью   Концессионера   нарушений,   которые   могут существенно   повлиять   на   соблюдение   Концессионером  условий настоящего   Соглашения,   Концедент   обязан   сообщить  об  этом Концессионеру  в  течение  10 (десяти)  календарных  дней  с даты обнаружения указанных нарушений.

  - Стороны  обязаны в течение  5 (пяти)  календарных дней после наступления сроков исполнения обязательств, установленных разделом 9 настоящего  Соглашения,  подписать  документ  об исполнении указанных обязательств.

  - Стороны  обязаны  своевременно  предоставлять  друг другу информацию,  необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению,  и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных  событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по    настоящему   Соглашению   Стороны   несут   ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

  - Концессионер  несет  ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции Объекта нарушение  требований, установленных настоящим Соглашением,  требований  технических  регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта.

  - В случае  нарушения  требований,  указанных  в пункте 11.2  настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение  10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное  нарушение  с указанием   пункта   настоящего   Соглашения  и  (или)  документа, требования которых нарушены.  При  этом  срок  для  устранения  нарушения указывается в требовании, но не может быть менее 60 календарных дней.

  - Концедент  вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований,  указанных  в  пункте  11.2  настоящего Соглашения,  если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный   Концедентом   в  требовании  об  устранении нарушений,  предусмотренном  пунктом 11.3 настоящего Соглашения, и являются существенными.

  - Концессионер  несет  перед Концедентом ответственность за качество работ по проектированию, и реконструкции Объекта в течение 3 (трех) лет со дня передачи Объекта Концеденту.

  - Концедент  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего  исполнения Концессионером  обязательств по настоящему Соглашению, указанных в пунктах 9.3.- 9.7 настоящего Соглашения.

  - Концессионер обязан уплатить Концеденту в соответствующий бюджет неустойку в виде пени в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 9.3 -9.7 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 настоящего Соглашения, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на момент нарушения, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

  - Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на момент нарушения, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

  - Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению одним из следующих способов: предоставление безотзывной банковской гарантии, либо осуществлением страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению. Размер обеспечения обязательств определяется исходя из суммы инвестиций, вложенных Концессионером (не менее 75 000 000 рублей). Обеспечение обязательств устанавливается на срок до даты ввода реконструированного объекта концессионного соглашения в эксплуатацию с учетом вложения Концессионером всей суммы инвестиций. Концессионер обязан представить обеспечение обязательств по концессионному соглашению в течение 15 календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.

- ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Сторона,  не  исполнившая  или  исполнившая  ненадлежащим образом   свои   обязательства  по  настоящему  Соглашению,  несет ответственность,   предусмотренную   законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение   обязательств   по   настоящему  Соглашению  оказалось невозможным  вследствие  наступления  обстоятельств  непреодолимой силы.

  - Сторона,  нарушившая  условия  настоящего  Соглашения  в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

- в  письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления   и   представить   необходимые   документальные подтверждения;

- в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

  - Стороны обязаны  предпринять  все  разумные  меры  для устранения  последствий,  причиненных  наступлением  обстоятельств непреодолимой  силы,  послуживших  препятствием  к  исполнению или надлежащему  исполнению  обязательств  по настоящему Соглашению.

- ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее  Соглашение  может  быть  изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения   осуществляется   в письменной форме.

  - Основанием  для  изменения условий настоящего Соглашения является  существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили    при    заключении   настоящего   Соглашения, включая невозможность  обеспечения  условий и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным  федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов  местного самоуправления,  в том числе по льготам по оплате услуг.

  - Изменения в настоящее Соглашение по согласованию сторон  вносятся в  случае установления   законодательством  Российской Федерации, законодательством субъекта Российской  Федерации, нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления норм,  ухудшающих  положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, за исключением случая, когда указанные  нормы  были  установлены  путем  внесения  изменений  в технический  регламент,  иной  нормативный правовой акт Российской Федерации,   регулирующий   отношения   в   области  охраны  недр, окружающей среды, здоровья граждан, и Концессионер при осуществлении   деятельности,  указанной  в  пункте  1.3   настоящего Соглашения, не предоставляет потребителям услуги по производству и передаче тепловой энергии в горячей воде для целей отопления и ГВС по регулируемым  ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам).

  - Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат изменению только в случае,  если  в  течение  срока  действия  настоящего  Соглашения законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской   Федерации,   нормативными  правовыми  актами  органов местного    самоуправления   устанавливаются   нормы, ухудшающие положение  Концессионера  таким  образом,  что  он  в значительной степени лишается того,  на  что  был  вправе  рассчитывать  при заключении настоящего Соглашения.

  - В целях внесения  изменений  в  условия  настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.  Эта другая  Сторона  в течение 20 (двадцати)  календарных дней с даты получения указанного предложения  рассматривает  его  и принимает  решение  о  согласии  или  об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

  - Настоящее  Соглашение  может быть изменено по требованию одной  из  Сторон  по  решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим  лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента  ввода  в  эксплуатацию  объекта  Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

- ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

  - Настоящее  Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании  решения  суда  по  требованию  одной из Сторон в случае существенного   нарушения   другой   Стороной  условий  настоящего Соглашения,  существенного  изменения  обстоятельств,  из  которых Стороны  исходили  при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

  - К существенным нарушениям Концессионером  условий настоящего Соглашения относятся:

- нарушение установленных п.9.3. сроков реконструкции Объекта, более чем на 60 дней от установленного срока, если это повлияло на предоставление услуг, предусмотренных п.1.3. настоящего Соглашения.

- использование (эксплуатация) Объекта в целях, не установленных настоящим Соглашением;

- нарушение  установленных  настоящим  Соглашением  порядка распоряжения Объектом,    порядка   использования (эксплуатации) объекта Соглашения;

- неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 7I настоящего Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без согласия Концедента;

- неисполнение  или  ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по предоставлению потребителям  услуг по производству и передаче тепловой энергии в горячей воде для целей отопления и ГВС, в том  числе несоответствие их качества  требованиям, установленным  законодательством  Российской Федерации и настоящим Соглашением;

  - К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения  относится  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение Концедентом обязательств по содействия в  своевременном перечислении субсидий на возмещение недополученных доходов.

  - В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения по любому из предусмотренных действующим законодательством оснований Концессионеру возмещаются  расходы на реконструкцию Объекта, уменьшенные на величину выручки, полученной от оказания услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам), не возмещенные Концессионеру  на  момент прекращения действия Соглашения в течение одного года с момента прекращения действия договора путем перечисления на расчетный счет Концессионера.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все  споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами  по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - В  случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров   Сторона,   заявляющая   о  существовании  спора  или разногласий  по  настоящему  Соглашению, направляет другой Стороне письменную  претензию,  ответ  на  которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между  Сторонами,  разрешаются  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Сторона,   изменившая   свое  местонахождение  и  (или) реквизиты,  обязана  сообщить  об  этом  другой  Стороне в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты этого изменения.

  - Настоящее  Соглашение  составлено  на  русском  языке  в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них по   одному    экземпляру  для  Концедента  и Концессионера, третий экземпляр для регистрирующего органа.

  - Все  приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению,  как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так  и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой   частью.   Указанные   приложения  и  дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| КОНЦЕДЕНТ | КОНЦЕССИОНЕР |
| --- | --- |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом УКМО(городского поселения) | _______________________________ _____________________________ |
| Почтовый адрес и индекс – 666781, Иркутская область, г.Усть–Кут, ул.Володарского,69 а гос-1, а/я 27, Телефон/Факс-8(39565)-5-60-99 Расчетный счет N 4011810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск БИК-042520001 ИНН-3818019906 | От Концессионера |
| Председатель Комитета ________________ А.В. Грузных |  |