**Иркутская область**

**Усть-Кутское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 06.02.2020 г. № 39-п

г. Усть-Кут

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы, утверждённую постановлением Администрации УКМО от 15.09.2016 г. № 688-п** |  |

Руководствуясь ст. ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 23.12.2019 г. № 243 «О внесении изменений в решение Думы Усть-Кутского муниципального образования от 20.12.2018 г. № 183 «О бюджете Усть-Кутского муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 годов», постановлением Администрации УКМО от 02.08.2019 г. № 327-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кутского муниципального образования, их формирования и реализации, оценки эффективности их реализации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Усть-Кутского муниципального образования» на 2017-2019 годы, утверждённую постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 15.09.2016 г. № 688-п (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 28.02.2017 г. № 95-п, от 28.03.2017 г. № 157-п, от 07.06.2017 г. № 318-п, от 31.08.2017 г. № 440-п, от 29.11.2017 г. № 581-п, от 06.12.2017 г. № 590-п, от 09.04.2018 г. № 111-п, от 29.11.2018 г. № 479-п, от 01.03.2019 г. № 92-п, от 17.04.2019 г. № 186-п, от 13.09.2019 г. № 380-п, от 11.12.2019 г. № 500-п):

1.1. В разделе 4. «Перечень мероприятий программы» раздел 1. «Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования» изложить в новой редакции согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в сети интернет: [www.admin-ukmo.ru](http://www.admin-ukmo.ru).

**Мэр Усть-Кутского**

**Муниципального образования Т.А. Климина**

Приложение №1

к постановлению Администрации

Усть-Кутского муниципального образования

от 06.02.2020г. № 39-п

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий по энергосбережению | Срокиисполнения | Объём финансовых средств по годам, тыс. рублей | Источники финансирования, тыс. рублей: | Исполнительмероприятий |
| Всего | в том числе: |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Управление образованием Усть-Кутского муниципального образования |
| 1.1 | Оснащение (замена) зданий, строений, сооружений приборами учета тепловой энергии, ГВС, ХВС, электрической энергии; установка автоматических регуляторов тепла, в том числе разработка ПС Дна их установку | 2017-2024 | 11379,0 | 1 062,8 | 1593,9 | 1107,3 | 1523,0\* | 1523,0\* | 1523,0\* | 1523,0\* | 1523,0\* | Всего: | УО УКМО, КпЖПКИТиС |
| 11379,0 | 1 062,8 | 1593,9 | 1107,3 | 1523,0\* | 1523,0\* | 1523,0\* | 1523,0\* | 1523,0\* | Местныесредства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Областныесредства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Внебюджетныесредства |
| 1.2 | Ремонт,реконструкция систем отопления, ГВС, ХВС, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения и зданий, строений сооружений | 2017-2024 | 6463,7 | 3 930,4 | 314,1 | 2219,2 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Всего: | УО УКМО, КпЖПКИТиС |
| 6463,7 | 3 930,4 | 314,1 | 2219,2 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Местныесредства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Областныесредства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Внебюджетныесредства |
| 1.3 | Ремонт, реконструкция кровель, ограждающих | 2017-2024 | 208436,1 | 1 577,2 | 8922,0 | 28581,9 | 33871,0\* | 33871,0\* | 33871,0\* | 33871,0\* | 33871,0\* | Всего: | УО УКМО, КпЖПКИТиС |
| 206937,9 | 79,0 | 8922,0 | 28581,9 | 33871,0\* | 33871,0\* | 33871,0\* | 33871,0\* | 33871,0\* | Местныесредства |
| конструкций зданий, строений сооружений, с целью повышения тепловой защиты |  | 973,8 | 973,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Областныесредства |  |
| 524,4 | 524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Федеральныесредства |
| 1.4 | Замена окон и дверей на современные энергосберегающие в зданиях, строения, сооружениях | 2017-2024 | 58926,6 | 8 217,2 | 0,0 | 10197,9 | 8102,3\* | 8102,3\* | 8102,3\* | 8102,3\* | 8102,3\* | Всего: | УО УКМО, КпЖПКИТиС |
| 58926,6 | 8 217,2 | 0,0 | 10197,9 | 8102,3\* | 8102,3\* | 8102,3\* | 8102,3\* | 8102,3\* | Местныесредства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Областныесредства |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Внебюджетныесредства |
| 1.5 | Ежегоднаякорректировкаэнергосберегающихмероприятий | 2017-2024 |  |  |  | Без финансирования |  | УО УКМО, КпЖПКИТиС |
|  | ИТОГО поразделу 1: |  | 285205,4 | 14 787,6 | 10 830,0 | 42106,3 | 43496,3\* | 43496,3\* | 43496,3\* | 43496,3\* | 43496,3\* | Всего: |  |
| 283707,2 | 13 289,4 | 10 830,0 | 42106,3 | 43496,3\* | 43496,3\* | 43496,3\* | 43496,3\* | 43496,3\* | Местныесредства |
| 973,8 | 973,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Областныесредства |
| 524,4 | 524,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* | Федеральныесредства |

\* Объём финансирования будет уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Заместитель начальника

Управления Образованием УКМО

Н.А. Петрова

Начальник ФЭО

МКУ РЦ УО УКМО

Е.В. Иванова